|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 29 марта 2018 г. № 61 |
| --- | --- |

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2018  №  229 									г. Биробиджан

О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381

В связи с уточнением финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381 следующие изменения:

1.1.	Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2020 годы», изложить в следующей редакции:

| «Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2020 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | - проведение замены, модернизации объектов ЖКХ; - разработка проектно-сметной документации; - повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства (приобретение приборов учета тепловой энергии на котельные, замена приборов учета электрической энергии); - мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты ЖКХ (приобретение резервных источников питания на объекты ЖКХ); - приобретение/ремонт насосов (фекальный, циркуляционный, глубинный, дымосос); - ремонт дизель-генератора SH 100GF; -ремонт КНС по адресу: с. Птичник, ул. Мирная, 10 «г» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - проведение замены, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в с. Птичник, с. Найфельд, с. Валдгейм, с. Бирофельд. 2016 г. – 3 ед.; 2017 г. – 3 ед.; 2018 г. – 1 ед.; 2019 г. – 0 ед.; 2020 г. – 0 ед. - разработка проектно-сметной документации для реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры 2016 г. – 2 ед.; 2017 г. – 2 ед.; 2018 г. – 2 ед.; 2019 г.- 0 ед.; 2020 г. – 0 шт. - повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства (приобретение приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельные, замена приборов учета электрической энергии) 2016 г. – 5 шт.; 2017 г. – 5 шт.; 2018 г. – 5 шт.; 2019 г. – 0 шт.; 2020 г. – 0 шт. - мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты ЖКХ (приобретение резервных источников питания на объекты ЖКХ) 2016 г. – 2 шт.; 2017 г. – 2 шт.; 2018 г. – 2 шт.; 2019 г. – 0 шт.; 2020 г. – 0 шт. - приобретение/ремонт насосов (фекальный, циркуляционный, глубинный, дымосос) 2016 г. – 1 шт.; 2017 г. – 8 шт.; 2018 г. – 3 шт.; 2019 г. – 0 шт.; 2020 г. – 0 шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016-2020 в один этап |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 15149,34 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 6 366,8 тыс. руб.; 2017 год – 5157,54 тыс. руб.; 2018 год – 2125,0 тыс. руб.; 2019 год – 750,0 тыс. руб.; 2020 год – 750,0 тыс. руб. Из бюджета муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области бюджетные ассигнования составят 12368,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 3 586,16 тыс. руб.; 2017 год – 5157,54 тыс. руб.; 2018 год – 2125,0 тыс. руб.; 2019 год – 750, 0 тыс. руб.; 2020 год – 750,0 тыс. руб. Объем финансирования из средств областного бюджета составит 2780,66 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 2 780, 66 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - модернизируемые, реконструированные, замененные объекты жилищно-коммунального хозяйства в с. Птичник, с. Валдгейм, с.Найфельд; - разработанная проектно-сметная документация на очистные сооружения в с. Птичник; - проведенные мероприятия по ремонту дизель-генератор, канализационно-насосной станции, приобретенные/отремонтированные насосы, проведенные мероприятия по повышению энергетической эффективности, по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на котельные.». |

1.2.	Раздел «7. Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация водопроводных сетей в с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Модернизация наружных водопроводных сетей с. Птичник | Увеличение процента износа сетей водоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 2. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Бирофельдского и Валдгеймских сельских поселений | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2016 | Разработанные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 2016 г. – схемы ТС, ВС, ВО с. Бирофельд 2016 г. – схемы ТС, ВС, ВО с. Валдгейм | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 3. | Оплата по ранее заключенным муниципальным контрактам № 037830000261500000_118427 от 15.07.2015 и № 78300002615000009_118427 от 26.07.2015 (реконструкция котельных в с. Найфельд, с. Валдгейм) | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи | 2016 |  |  |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на осуществление строительства до сдачи в эксплуатацию очистных сооружений, гарантирующих безопасность сбрасываемых сточных вод по микробиологическим показателям и не причиняющим вред окружающей среде, с целью исключения сброса неочищенных сточных вод из выпуска канализационно-насосной станции, расположенной по адресу: ЕАО, Биробиджанский район, с. Птичник, ул. Мирная, 10 «г» | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2016 - 2020 | Разработка проектно-сметной документации на осуществление строительства до сдачи в эксплуатацию очистных сооружений, гарантирующих безопасность сбрасываемых сточных вод по микробиологическим показателям и не причиняющим вред окружающей среде, с целью исключения сброса неочищенных сточных вод из выпуска канализационно-насосной станции, расположенной по адресу: ЕАО, Биробиджанский район, с. Птичник, ул. Мирная, 10 «г» | Невозможность строительства новых очистных сооружений канализации в с. Птичник |
| 5. | Модернизация водонапорных башен в с. Валдгейм, с. Найфельд | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 – 2020 | Приведение системы водоснабжения в с. Валдгейм и с. Найфельд в соответствие с санитарно-строительными нормами, повышение надежности ее функционирования | Увеличение процента износа сетей водоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 6. | Приобретение резервных источников питания на котельные | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2016-2020 | Приобретенные резервные источники питания 2016 г. – 2 шт.; 2017 г.- 2 шт.; 2018 г. – 2 шт.; 2019 г. – 1 шт.; 2020 г. – 1 шт. | Перебои в подачи централизованного электроснабжения |
| 7. | Приобретение трансформаторов тока типа ТТН-Ш 200/5 в количестве 2-х комплектов | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи | 2016-2020 | Приобретение трансформаторов тока | Перебои в подачи электроснабжения |
| 8. | Приобретение и установка приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельные | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2016-2020 | Приобретенные и установленные приборы учета тепловой энергии 2016 г. – 5 шт.; 2017 г. – 5 шт.; 2018 г. – 3 шт.; 2019 г. – 1 шт.; 2020 г. - 1 шт. | Увеличение объема потребления тепловой энергии |
| 9. | Приобретение асинхронного двигателя | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, | 2016 | Приобретение асинхронного двигателя | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 10. | Оплата по ранее заключенным договорам за транспортные услуги по доставке питьевой воды для населения и общеобразовательных учреждений с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2016 |  |  |
| 11. | Приобретение/ремонт насосов (фекальный, циркуляционный, глубинный, дымосос) | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2016 – 2020 | Приобретение насосов (фекальный, циркуляционный, глубинный) | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 12. | Оплата по муниципальному контракту № 16 ЭА от 12.12.2016 | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2016-2017 | Модернизированная котельная в с. Валдгейм, ул. Школьная, 14 | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг, |
| 13. | Замена тепловых и водопроводных сетей | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Замена тепловых и водопроводных сетей | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 14. | Ремонт дизель – генератора SH100GF | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Отремонтированный дизель – генератора SH100GF | Не обеспечение бесперебойной поставки электрической энергии на котельные |
| 15. | Ремонт КНС по адресу: с. Птичник, ул. Мирная, 10 «г» «в» | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Отремонтированная КНС по ул. Мирная, 10 «г», «в» с. Птичник | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг» |
| 16. | Замена участка тепловой сети по пер. Гаражный, 4, с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Отремонтированные тепловые и водопроводные сети от котельной «Гаражная» | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг» |
| 17. | Модернизация водопроводных сетей в с. Птичник от водонапорной башни ул. Новая, 2 «а» до колодца вблизи автомобильной дороги | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Модернизация водопроводных сетей в с. Птичник от водонапорной башни ул. Новая, 2 «а» до колодца вблизи автомобильной дороги | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 18. | Замена изоляции на участке тепловой сети | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Замена изоляции на участке тепловой сети | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 19. | Ремонт водогрейного котла КВр-0,63 с. Птичник, ул. Мирная 10б | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Ремонт водогрейного котла КВр-0,63 с. Птичник, ул. Мирная 10б | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 20. | Изменение трассировки магистрального водопровода ХВС | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017-2018 | Изменение трассировки магистрального водопровода ХВС | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 21. | Приобретение измерительных приборов | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017-2020 | Приобретение измерительных приборов | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 22. | Подача заявки на восстановление (переоформление) документов технологического присоединения к электрическим сетям | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017-2020 | Подача заявки на восстановление (переоформление) документов технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 23. | Замена участка тепловой сети от теплового колодца ТК-5 до ТК-1 протяженностью 92,4 м в с. Бирофельд | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2018-2020 | Замена участка тепловой сети от теплового колодца ТК-5 до ТК-1 протяженностью 92,4 м в с. Бирофельд | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 24 | Изготовление и монтаж люков для обслуживания конвективной поверхности котлов водогрейных КВр-1,4-95 Б на котельной «Школа» с. Бирофельд | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Изготовление и монтаж люков для обслуживания конвективной поверхности котлов водогрейных КВр-1,4-95 Б на котельной «Школа» с. Бирофельд | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 25 | Замена приборов учета электрической энергии | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2018 | Установка приборов учета электрической энергии 2018 г. – 2 шт.; | Увеличение объема потребления тепловой энергии |
| 26 | Оплата по ранее заключенному муниципальному контракту № 5/17ЗК от 20.07.2017 | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи | 2018 |  |  |

1.3. 	Раздел «10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 15149,34 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 6366,8 тыс. руб.;   2017 год – 5157,54 тыс. руб.;

2018 год – 2125,0 тыс. руб.;      2019 год - 750,0 тыс. руб.;

2020 год - 750,0 тыс. руб.

Из бюджета муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области бюджетные ассигнования составят 12368,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 3586,16 тыс. руб.; 2017 год - 5157,54 тыс. руб.;

2018 год – 2125,0 тыс. руб.;     2019 год - 750, 0 тыс. руб.;

2020 год - 750,0 тыс. руб.

Объем финансирования из средств областного бюджета составит 2780,66 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 2780,66 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.

1.4. 	Таблицы 3,4 раздела «10 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района				         Е.П. Кочмар

«Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области за счет средств местного бюджета

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2020 годы» | Всего |  |  |  | 15149,34 | 6 366,8 | 5157,54 | 2125,00 | 750,00 | 750,00 |
| 1. | Текущий ремонт участка канализационной сети от КК-37 до КНС, а также КНС по адресу: ул. Мирная, 10 «в», с. Птичник | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 99,15 | 99,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Бирофельдского и Валдгеймского сельских поселений | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Разработка документов для проектно-сметной документации на осуществление строительства до сдачи в эксплуатацию очистных сооружений, гарантирующих безопасность сбрасываемых сточных вод по микробиологическим показателям и не причиняющим вред окружающей среде, с целью исключения сброса неочищенных сточных вод из выпуска канализационно-насосной станции, расположенной по адресу: ЕАО, Биробиджанский район, с. Птичник, ул. Мирная, 10 «г» | Ответственный исполнитель | 606 | 0502 | 0600103190 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Модернизация водонапорных башен в с. Валдгейм, с. Найфельд | Ответственный исполнитель | 606 | 0502 | 0600103190 | 270,799 | 0,00 | 70,799 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Приобретение резервных источников питания на котельные | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 470,0 | 470,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель | 606 | 0502 | 0600103190 | 2309,512 | 0,00 | 9,512 | 1300,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Приобретение и установка приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельные | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 1285,71 | 535,71 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель | 606 | 0502 | 0600103190 | 20,0 | 0,00 | 00,00 | 20,00 | 0,00 | 00,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Оплата по ранее заключенным договорам за транспортные услуги по доставке питьевой воды для населения и общеобразовательных учреждений с. Птичник | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 299,70 | 299,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Оплата по ранее заключенным муниципальным контрактам № 037830000261500000_118427 от 15.07.2015 и N 0378300002615000009_118427 от 26.07.2015 (реконструкция котельных в с. Найфельд, с. Валдгейм) | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 2780,66 | 2780,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Приобретение/ремонт насосов (фекальный, циркуляционный, глубинный, дымосос) | Ответственный исполнитель | 606 | 0502 | 0600103190 | 320,00 | 40,00 | 260,0 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Оплата по муниципальному контракту № 16 ЭА от 12.12.2016 | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 3 996,741 | 2 000,0 | 1996,741 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Замена тепловых и водопроводных сетей | Ответственный исполнитель | 606 | 0502 | 0600103190 | 444,0 | 0,0 | 254,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Приобретение трансформаторов тока типа ТТН-Ш 200/5 в количестве 2-х комплектов | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 3,60 | 3,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Приобретение асинхронного двигателя | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Ремонт дизель-генератора SH100GF | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Ремонт КНС по адресу: с. Птичник, ул. Мирная, 10 «г» | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 89,399 | 0,00 | 89,399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Модернизация водопроводных сетей в с. Птичник | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Замена участка тепловой сети по пер. Гаражный, 4, с. Птичник | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 200,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Модернизация водопроводных сетей в с. Птичник от водонапорной башни ул. Новая, 2 «а» до колодца вблизи автомобильной дороги | Ответственный исполнитель | 606 | 0502 | 0600103190 | 500,00 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ремонт водогрейного котла КВр-0,63 с. Птичник, ул. Мирная 10б | Ответственный исполнитель | 606 | 0502 | 0600103190 | 200,0 | 0,00 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Изменение трассировки магистрального водопровода ХВС | Ответственный исполнитель | 606 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приобретение измерительных приборов | Ответственный исполнитель | 606 | 0502 | 0600103190 | 35,00 | 0,00 | 25,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Подача заявки на восстановление (переоформление) документов технологического присоединения к электрическим сетям | Ответственный исполнитель | 606 | 0502 | 0600103190 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Замена участка тепловой сети от теплового колодца ТК-5 до ТК-1 протяженностью 92,4 м в с. Бирофельд | Ответственный исполнитель | 606 | 0502 | 0600103190 | 47,812 | 0, 0 | 47,812 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
| 24. | Изготовление и монтаж люков для обслуживания конвективной поверхности котлов водогрейных КВр-1,4-95 Б на котельной «Школа» с. Бирофельд | Ответственный исполнитель | 606 | 0502 | 0600103190 | 47,280 | 0,0 | 47,280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Замена изоляции на участке тепловой сети | Ответственный исполнитель | 606 | 0502 | 0600103190 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Замена приборов учета электрической энергии | Ответственный исполнитель | 606 | 0502 | 0600103190 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Оплата по ранее заключенному муниципальному контракту № 5/17ЗК от 20.07.2017 | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2020 годы» | ВСЕГО | 15149,34 | 6 366,8 | 5157,54 | 2125,0 | 750,0 | 750,0 |
| 1. | Текущий ремонт участка канализационной сети от КК-37 до КНС, а также КНС по адресу: ул. Мирная, 10 «в», с. Птичник | Местный бюджет | 99,15 | 99,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Бирофельдского и Валдгеймского сельских поселений | Местный бюджет | 120,00 | 120,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на осуществление строительства до сдачи в эксплуатацию очистных сооружений, гарантирующих безопасность сбрасываемых сточных вод по микробиологическим показателям и не причиняющим вред окружающей среде, с целью исключения сброса неочищенных сточных вод из выпуска канализационно-насосной станции, расположенной по адресу: ЕАО, Биробиджанский район, с. Птичник, ул. Мирная, 10 «г» | Местный бюджет | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Модернизация водонапорных башен в с. Валдгейм, с. Найфельд | Местный бюджет | 270,799 | 0,0 | 70,799 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Приобретение резервных источников питания на котельные | Местный бюджет | 2779,512 | 470,0 | 9,512 | 1300,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Приобретение и установка приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельные | Местный бюджет | 1 305,71 | 535,71 | 250,0 | 20,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Оплата по ранее заключенным договорам за транспортные услуги по доставке питьевой воды для населения и общеобразовательных учреждений с. Птичник | Местный бюджет | 299,7 | 299,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Оплата по ранее заключенным муниципальным контрактам № 037830000261500000_118427 от 15.07.2015 и № 0378300002615000009_118427 от 26.07.2015 (реконструкция котельных в с. Найфельд, с. Валдгейм) | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 2 780,66 | 2 780,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Приобретение/ремонт насосов (фекальный, циркуляционный, глубинный, дымосос) | Местный бюджет | 320,00 | 40,0 | 260,00 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Оплата по муниципальному контракту № 16 ЭА от 12.12.2016 | Местный бюджет | 3 996,741 | 2 000,0 | 1996,741 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Замена тепловых и водопроводных сетей | Местный бюджет | 444,0 | 0,0 | 254,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Ремонт дизель-генератора SH100GF | Местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Приобретение трансформаторов тока типа ТТН-Ш 200/5 в количестве 2-х комплектов | Местный бюджет | 3,60 | 3,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Приобретение асинхронного двигателя | Местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Ремонт КНС по адресу: с. Птичник, ул. Мирная, 10 «г» | Местный бюджет | 89,399 | 0,0 | 89,399 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Модернизация водопроводных сетей в с. Птичник | Местный бюджет | 500,00 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Замена участка тепловой сети по пер. Гаражный, 4, с. Птичник | Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Модернизация водопроводных сетей в с. Птичник от водонапорной башни ул. Новая, 2 «а» до колодца вблизи автомобильной дороги | Местный бюджет | 500,00 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт водогрейного котла КВр-0,63 с. Птичник, ул. Мирная 10б | Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Изменение трассировки магистрального водопровода ХВС | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Приобретение измерительных приборов | Местный бюджет | 35,0 | 0,0 | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Подача заявки на восстановление (переоформление) документов технологического присоединения к электрическим сетям | Местный бюджет | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Замена участка тепловой сети от теплового колодца ТК-5 до ТК-1 протяженностью 92,4 м в с. Бирофельд | Местный бюджет | 47,812 | 0,0 | 47,812 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Изготовление и монтаж люков для обслуживания конвективной поверхности котлов водогрейных КВр-1,4-95 Б на котельной «Школа» с. Бирофельд | Местный бюджет | 47,280 | 0,0 | 47,280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Замена изоляции на участке тепловой сети | Местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Замена приборов учета электрической энергии | Местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Оплата по ранее заключенному муниципальному контракту № 5/17ЗК от 20.07.2017 | Местный бюджет | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

«Экстремизм – угроза обществу!»

Экстремизм – угроза обществу! Экстремизм во всех своих проявлениях всегда посягает именно на то, что закрепляет Конституция РФ: основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, порядок и принципы государственного устройства и местного самоуправления. С целью налаживания отношений между разными этническими и национальными группами:

1) относитесь к чужой культуре с тем же уважением, с которым относитесь к собственной;

2) не судите о ценностях, убеждениях и традициях других культур, отталкиваясь от собственных ценностей, каждая культура имеет собственную систему ценностей;

3)никогда не исходите из превосходства своей религии над чужой религией;

4)общаясь с представителями других верований, старайтесь понимать и уважать их точку зрения; 5)помните, что каждая культура, какой бы малой она ни была, имеет то, что можно предложить миру, но нет такой культуры, которая бы имела монополию на все аспекты.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, законных интересов организаций

2. Законность

3. Гласность

4. Приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации

5. Приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности

6. Сотрудничество с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности

7. Неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности

Эффективность осуществления профилактики экстремизма напрямую зависит от ясного и правильного понимания этого общественного явления.

Экстремистская деятельность осуществляется в формах:

• пропаганды и в публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики;

• в публичных призывах к осуществлению указанной деятельности;

• в финансировании указанной деятельности либо ином содействии в планировании, организации, подготовке и совершении указанных действий (в том числе путем предоставления финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной связи, информационных услуг, иных материально-технических средств). Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за совершение правонарушений экстремистской направленности:

Статья 5.62. Дискриминация

Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов

Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами

Кроме того, под преступлениями экстремистской направленности в Уголовном Кодексе РФ понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части Уголовного Кодекса и пунктом «е» части первой статьи 63 УК РФ.

Также вопросы экстремизма затрагиваются в других статьях УК РФ:

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Рукомеда Е.М.

Время подписания в печать – 15:30        29.03.2018

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»