|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 14 октября 2019 г. № 281 |
| --- | --- |

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2019  №  733 									г. Биробиджан

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального района от 07.11.2014 № 1236 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» и проведения оценки эффективности их реализации», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы».

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального района:

- от 09.11.2015 № 1381 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2021 годы»;

- от 02.02.2016 № 73 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 11.04.2016 № 307«О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»

- от 13.07.2016 № 681 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от  05.08.2016 № 768 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 03.10.2016 № 912 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 03.10.2016 № 919 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 09.11.2016 № 1010 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 09.11.2016 № 1025 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 10.11.2016 № 1039 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 13.12.2016 № 1120 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 12.01.2017 № 10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 02.02.2017 № 61 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 05.05.2017 № 365 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 07.06.2017 № 481 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015№ 1381»;

- от 20.07.2017 № 637 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 26.07.2017 № 668 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 06.09.2017 № 802 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 22.09.2017 № 852 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 12.10.2017 № 906 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 20.10.2017 № 957 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 27.11.2017 № 1104 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 05.12.2017 № 1112 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 15.01.2018 № 22 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 12.02.2018 № 102  «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 29.03.2018 № 229 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- 10.05.2018 № 335 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 10.08.2018 № 671 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 18.09.2018 № 766 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 23.10.2018 № 838 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 12.11.2018 № 920 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 12.11.2018 № 922 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015№ 1381»;

- от 28.11.2018 № 957 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 11.12.2018 № 995 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 13.02.2019 № 75 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 21.03.2019 № 164 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 18.04.2019 № 269 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 13.05.2019 № 309 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 10.06.2019 № 402 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 24.06.2019 № 424 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 29.07.2019 № 545 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 06.08.2019 № 566 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 17.09.2019 № 682 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381»;

- от 09.11.2015 № 1381 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район" Еврейской автономной области на 2016 - 2021 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Бобровскую Е.Н.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020.

Глава администрации муниципального района						                             С.В. Солтус

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

от 14.10.2019 № 733

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на  2020-2024 годы»

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области 2019

1. Паспорт муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Структура муниципальной программы: | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы» |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | - проведение замены, ремонта, модернизации объектов коммунального комплекса; - разработка проектно-сметной документации; - мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты ЖКХ (приобретение резервных источников питания на объекты ЖКХ); - приобретение насосов; - установка пожарной сигнализации в котельных; - бурение скважин. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - проведение замены, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в с. Птичник, г. Биробиджан, с. Валдгейм, с. Желтый Яр, с. Аэропорт, с. Бирофельд, с. Найфельд, с. Дубовое, с. Надеждинское 2020 г. – 4 ед.; 2021 г. – 7 ед.; 2022 г. – 5 ед.; 2023 г. – 6 ед.; 2024 г. – 5 ед. - Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию системы водоснабжения в с. Птичник, с. Бирофельд 2020 г. – 0 ед.; 2021 г. – 2 ед.; 2022 г. – 2 ед.; 2023 г. –- 2 ед.; 2024 г. – 0 ед. - мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты ЖКХ (приобретение резервных источников питания на объекты ЖКХ) 2020 г. – 1 ед.; 2021 г. – 1 ед.; 2022 г. – 1 ед.; 2023 г. – 1 ед.; 2024 г. – 1 ед.. - приобретение насосов 2020 г. – 1 ед.; 2021 г. – 0 ед.; 2022 г. – 0 ед.; 2023 г. – 0 ед.; 2024 г. – 0 ед. - установка пожарной сигнализации в котельных; 2020 г. – 5 ед.; 2021 г. – 5 ед.; 2022 г. – 5 ед.; 2023 г. – 0 ед.; 2024 г. – 0 ед. - бурение скважин 2020 г. – 0 ед.; 2021 г. – 1 ед.; 2022 г. – 0 ед.; 2023 г. – 0 ед.; 2024 г. – 0 ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 в один этап |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования муниципальной программы из средств местного бюджета составляет 123515,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 3715,4тыс. руб.; 2021 год – 49350,0 тыс. руб.; 2022 год – 24350,0 тыс. руб.; 2023 год – 25200,0 тыс. руб.; 2024 год – 20900,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - модернизируемые, отремонтированные, замененные объекты коммунального комплекса с. Птичник, г. Биробиджан, с. Валдгейм, с. Желтый Яр, с. Аэропорт, с. Бирофельд, с. Найфельд, с. Дубовое, с. Надеждинское; - разработанные проектно-сметные документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое,с. Найфельд и модернизацию системы водоснабжения вс. Птичник, с.. Бирофельд - проведенные мероприятия по приобретению насосов, проведенные мероприятия по повышению энергетической эффективности, по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на котельные, бурению скважины, установки пожарной сигнализации. |

2.	Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития

Одним из приоритетов национальной жилищной политики России является создание обеспечения комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Профилактические мероприятия, осуществляемые в коммунальном хозяйстве Биробиджанского муниципального района в период подготовки к зиме, не в состоянии решить проблемы деятельности коммунального комплекса, требуется целенаправленное вложение средств, именно в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, концентрация ресурсов для выполнения поставленных задач.

В настоящее время деятельность коммунального сектора на территории муниципального района характеризуется неудовлетворительным качеством

Высокий уровень износа основных фондов в коммунальном секторе вызван, в первую очередь, проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности организаций коммунального комплекса в обновлении основных фондов. Административные принципы управления коммунальной инфраструктуры сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствует стимул к повышению эффективности производства и снижению издержек. Это стало причиной несоответствия качества предоставляемых коммунальных услуг объемам финансовых средств, выделяемых на их предоставление.

Для повышения качества коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов в сфере модернизации основных фондов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения, за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки ресурсов до потребителя;

- повысит рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территорий;

- повысить конкурентоспособность промышленных предприятий за счет снижения стоимости используемых ресурсов.

Решить проблему повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации в регионах возможно только объединением усилий государства, регионов, органов местного самоуправления с привлечением частных инвестиций и заимствований.

Поэтому одной из основных задач подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих вовлечение частных средств, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Применение программного подхода позволит:

- привлечь к модернизации объектов коммунальной инфраструктуры средства как федерального, так и областного и местного бюджетов.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы

Одним из приоритетов жилищной политики района является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Основной целью муниципальной программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- проведение замены, ремонта, модернизации объектов коммунального комплекса;

- разработка проектно-сметной документации;

- мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты ЖКХ (приобретение резервных источников питания на объекты ЖКХ);

- приобретение насосов;

- установка пожарной сигнализации в котельных;

- бурение скважин.

4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год 2019 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Проведение замены, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в с. Птичник, г. Биробиджан, с. Валдгейм, с. Желтый Яр, с. Аэропорт, с. Бирофельд, с. Найфельд, с. Дубовое, с. Надеждинское | Единиц | __ | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию системы водоснабжения в с. Птичник, с. Бирофельд | Единиц | __ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты ЖКХ (приобретение резервных источников питания на объекты ЖКХ) | Единиц | __ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Приобретение насосов | Единиц | __ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Установка пожарной сигнализации в котельных | Единиц | __ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6. | Бурение скважин | Единиц | __ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Показатели (индикаторы) определяются на основе данных статистического наблюдения, отчетных и иных данных ответственных исполнителей программы.

Сбор информации о показателях (индикаторах) муниципальной программы планируется осуществлять посредством анализа отчетов.

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить достижение следующих показателей:

- проведение, замены, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в с. Птичник, г. Биробиджан, с. Валдгейм, с. Желтый Яр,

с. Аэропорт, с. Бирофельд, с. Найфельд, с. Дубовое, с. Надеждинское;

- разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию системы водоснабжения в с. Птичник, с. Бирофельд;

- мероприятия по обеспечению поставки электрической энергии на объекты теплоэнергокомплекса;

- приобретение насосов;

- бурение скважин.

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы - 2020 - 2024 годы в один этап.

7. Система программных мероприятий

Таблица 2

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение резервных источников питания на котельные, водозаборные сооружения | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020-2024 | Приобретенные резервные источники питания в количестве 5 ед. | Перебои в подачи централизованного электроснабжения |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию системы водоснабжения в с. Птичник, с. Бирофельд | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020-2023 | Разработанные проектно-сметные документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник 1ед., с. Бирофельд 1 ед, с. Дубовое 1 ед, с. Найфельд 1 ед. и модернизацию системы водоснабжения в с. Птичник 1 ед, с. Бирофельд 1 ед. | Невозможность строительства новых очистных сооружений канализации в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд |
| 3. | Модернизация тепловых сетей | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020-2024 | Модернизированная тепловая сеть, протяженностью 3,8 км. | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 4. | Установка пожарной сигнализации в котельных | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020-2022 | Установленная пожарная сигнализация в 15 котельных |  |
| 5. | Модернизация водонапорной башни в с. Валдгейм | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020 | Модернизированная водонапорная башня в с. Валдгейм (1 ед.) | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 6. | Модернизация сетей водоснабжения | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020-2024 | Модернизированная сеть водоснабжения, протяженностью 4,5 км | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 7. | Бурение скважины в с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2021 | Новая скважина в с. Птичник в количестве 1 ед. | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 8. | Модернизация системы водоснабжения в с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020-2024 | Модернизированная система водоснабжения в с. Птичник в количестве 1 ед. | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 9. | Модернизация котельного оборудования | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020-2024 | Модернизированное котельное оборудование в 5 котельных | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 10. | Модернизация сетей водоотведения | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020-2024 | Модернизированная сеть водоотведения, протяженностью 2,5 км. | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 11. | Приобретение насосов | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020 | Приобретенный насос в количестве 1 ед. | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |

8. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование рычагов государственной, экономической, финансовой и бюджетной политики в сфере жилищного и коммунального хозяйства с учетом интересов населения, проживающего на территории района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи администрации муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района.

Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района в ходе реализации муниципальной программы контролирует своевременность выполнения мероприятий и целевое использование бюджетных средств.

Отдел пол управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района на конкурсной основе осуществляют отбор исполнителей работ (услуг), согласовывают с ними возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых исполнителями программных мероприятий с исполнителями работ (услуг), определяемыми в соответствии с нормами федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам не планируется.

10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 123515,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 3715,4тыс. руб.;

2021 год – 49350,0 тыс. руб.;

2022 год – 24350,0 тыс. руб.;

2023 год – 25200,0 тыс. руб.;

2024 год – 20900,0 тыс. руб.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области за счет средств местного бюджета

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы» | Всего |  |  |  | 123515,4 | 3715,4 | 49350,0 | 24350,0 | 25200,0 | 20900,0 |
| 1. | Приобретение резервных источников питания на котельные, водозаборные сооружения | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 8000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 6000,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию системы водоснабжения в с. Птичник, с. Бирофельд | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 24000,0 | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Модернизация тепловых сетей | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 20250,00 | 250,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Установка пожарной сигнализации в котельных | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 450,0 | 150,00 | 150,0 | 150,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Модернизация водонапорной башни в с. Валдгейм | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 1500,0 | 1500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Модернизация сетей водоснабжения | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 20250,0 | 250,0 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Бурение скважины в с. Птичник | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 4500,0 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Модернизация системы водоснабжения в с. Птичник | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 13000,0 | 0,00 | 13000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Модернизация котельного оборудования | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 18700,0 | 1000,00 | 10000,0 | 2500,00 | 3500,00 | 1700,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Модернизация сетей водоотведения | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 12800,0 | 0,00 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Приобретение насосов | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 65,4 | 65,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы» | ВСЕГО | 123515,4 | 3715,4 | 49350,0 | 24350,0 | 25200,0 | 20900,0 |
| 1. | Приобретение резервных источников питания на котельные, водозаборные сооружения | Местный бюджет | 8000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 6000,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию системы водоснабжения в с. Птичник, с. Бирофельд | Местный бюджет | 24000,0 | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Модернизация тепловых сетей | Местный бюджет | 20250,00 | 250,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Установка пожарной сигнализации в котельных | Местный бюджет | 450,0 | 150,00 | 150,0 | 150,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Модернизация водонапорной башни в с. Валдгейм | Местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Модернизация сетей водоснабжения | Местный бюджет | 20250,0 | 250,0 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Бурение скважины в с. Птичник | Местный бюджет | 4500,0 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Модернизация системы водоснабжения в с. Птичник | Местный бюджет | 13000,0 | 0,00 | 13000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Модернизация котельного оборудования | Местный бюджет | 18700,0 | 1000,00 | 10000,0 | 2500,00 | 3500,00 | 1700,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Модернизация сетей водоотведения | Местный бюджет | 12800,0 | 0,00 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Приобретение насосов | Местный бюджет | 65,4 | 65,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6

Структура

финансирования муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области по направлениям расходов

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»

| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 123515,4 | 3715,4 | 49350,0 | 24350,0 | 25200,0 | 20900,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 99515,4 | 3715,4 | 41350,0 | 16350,0 | 17200,0 | 20900,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 24000,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

11. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В качестве критериев оценки эффективности мероприятий Программы используются индикаторы и показатели муниципальной Программы, которые приводятся в таблице 1 муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится ответственным исполнителем Программы при подготовке годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной Программы (далее - годовой отчет) в течение всего срока выполнения муниципальной Программы и после завершения ее реализации.

В течение года ведется мониторинг показателей, используемых при проведении оценки эффективности. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы в целом;

2) степень эффективности использования средств местного бюджета.

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы, основанный на оценке результативности муниципальной программы, с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени выполнения запланированных мероприятий;

- степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

- степени эффективности использования средств местного бюджета;

- степени достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной  программы.

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы включает:

- расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

1) оценка степени реализации запланированных мероприятий;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

3) оценка степени достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Оценка степени реализации запланированных мероприятий  рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета  рассчитывается по формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию программы.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  рассчитывается по формуле:

где:

- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- значение целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

- плановое значение целевого показателя (индикатора);

- значение i целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

- плановое значение i целевого показателя (индикатора);

- количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = 0,5 × СДцп+ 0,3 × ССуз+ 0,2 × СРм

где:

ЭРмп - интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ;

- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

- степень реализации мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы учитываются показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ и показатель эффективности использования средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета является оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка степени эффективности использования средств местного бюджета Эмб   рассчитывается по формуле:

Эмб = СДцп  / ССуз

где:

Эмб - эффективность использования средств местного бюджета;

- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и меньше объем использования средств местного бюджета».

- Ровс,тс 2020=1

Ровс,тс 2021 =1,

Ровс,тс 2022 =1,

Ровс,тс 2023 =1,

Ровс,тс 2024 =1.

где Ровс – замена, модернизация объектов водоснабжения, теплоснабжения на отчетный год. Показатель считается положительным при достижении значения равным 1 или превышающим его.

- Рпсд 2020, 2021, 2022,2023,2024 =1

Ртэс и ввс 2020 =1,

где Рпсд – разработка проектно-сметной документации на отчетный год. Показатель считается положительным при достижении значения равным 1 или превышающим его.

Ртэс и ввс  - разработка схем тепло, водоснабжения и водоотведения на отчетный год.  Показатель считается положительным при достижении значения равным 1 или превышающим его.

- Упутэ 2020, 2021, 2022,2023,2024 ≥1, где Упутэ – установка приборов учета тепловой энергии на отчетный год. Показатель считается положительным при достижении значения равным 1 или превышающим его.

- Прэп 2020, 2021, 2022,2023,2024 ≥1,где Прэп – приобретение резервных источников питания на котельные на отчетный год. Показатель считается положительным при достижении значения равным 1 или превышающим его.

- Пфн 2020, 2021, 2022,2023,2024 ≥1,где Пфн – приобретение фекального насоса на канализационно-насосную станцию на отчетный год. Показатель считается положительным при достижении значения равным 1 или превышающим его.

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Рукомеда Е.М.

Время/дата подписания в печать – 13:45 /14.10.2019

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»