|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 9 ноября 2016 г. № 245 |
| --- | --- |

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2016 № 1031                                                                                                                            г. Биробиджан

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1383 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2015-2017 годы»

Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1383 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2015-2017 годы» следующие изменения:

1.1. В названии и тексте постановления слова на «2015-2017 годы» заменить словами «на 2015-2020 годы».

1.2. Муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2015-2017 годы» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2017 года.

Глава муниципального района 			                                                                                                                                      Е.П. Кочмар

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

от 09.11.2016 № 1031

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2015-2020 годы»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2015-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района |
| Цели муниципальной программы | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Развитие и повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Улучшение транспортно-эксплутационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | с 2015 года по 2020 год в один этап |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам | Объем финансирования за счет средств местного бюджета в ценах соответствующих лет составит всего 15 377,84 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 2133,26 тыс. руб. 2016 год - 2218,18 тыс. руб. 2017 год – 2756, 6 тыс. руб.; 2018 год – 2756, 6 тыс. руб.; 2019 год – 2756, 6 тыс. руб.; 2020 год – 2756, 6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения путем эксплуатационного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития

В транспортной системе Биробиджанского муниципального района сеть автомобильных дорог является одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое развитие которой оказывает огромное влияние на повышение уровня и условий жизни населения, эффективное использование трудовых, природных, производственных ресурсов. Между тем состояние дорожной сети в районе далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям. Проблема бездорожья особенно обострилась в последнее время в связи с крайне недостаточным для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее развития финансированием. Дорожная сеть Биробиджанского муниципального района состоит из дорог общего пользования местного значения. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 131 км.

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность (км) |
| --- | --- |
| Никипелово - Найфельд | 4,1 |
| Подъезд к с. Димитрово | 6,279 |
| Подъезд к угольному разрезу Ушумун | 5,8 |
| с. Бирофельд, ул. Центральная | 2,283 |
| Бирофельд - Алексеевка | 3,1 |
| с. Алексеевка по ул. Советской | 1,050 |
| Алексеевка - Мориловец | 24,567 |
| Надеждинское - Мориловец | 23,12 |
| Желтый Яр - Русская Поляна | 33,991 |
| Казанка - Бирофельд | 20,640 |
| Подъезд к дачному поселку Щукинка | 6,070 |

По видам покрытия общего пользования местного значения разделены:

| Наименование автомобильной дороги | Виды дорожных покрытий |
| --- | --- |
| Никипелово - Найфельд | а/бетон |
| Подъезд к с. Димитрово | 1,095 - гравийные, 5,184 - грунтовые профилированные |
| Подъезд к угольному разрезу Ушумун | 0,74 - а/бетон, 5,06 - грунтовые профилированные |
| с. Бирофельд, ул. Центральная | 2,283 – а/бетон |
| Бирофельд - Алексеевка | 3,1-а/бетон |
| с. Алексеевка по ул. Советской | 0,883-а/бетон 0,167- цментнобетонное |
| Алексеевка - Мориловец | 24,567 – щебеночно-гравийное |
| Надеждинское - Мориловец | 22,993 - гравийные, 0,027 - прочие типы покрытия |
| Желтый Яр - Русская Поляна | 11,9 - а/бетон, 22,091 - гравийные |
| Казанка - Бирофельд | 0,097 - а/бетон, 20,543 – гравийные |
| Подъезд к дачному поселку Щукинка | 6,070 – а/бетон |

Серьезным недостатком дорожной сети является недостаточная прочность дорожного полотна на большинстве существующих дорог.

Вследствие недостаточного финансирования дорожных работ на протяжении ряда лет количество дорог, требующих ремонта, увеличивается из года в год.

Экономия расходов на ремонт и содержание дорог является невыгодной. Неудовлетворительное содержание дорог приводит к увеличению задолженности по затратам на их эксплуатацию и, следовательно, к увеличению долгосрочных издержек. В денежном выражении восстановление дорог стоит в три раза дороже, чем их регулярные ремонты и содержание.

В настоящее время основными проблемами развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Биробиджанского муниципального района являются следующие:

- практически все автомобильные дороги в той или иной степени

характеризуются различными дефектами, связанными преимущественно с состоянием земляного полотна, дорожного покрытия, водоотводных и мостовых сооружений;

- из общей протяженности автомобильных дорог местного значения более 80 процентов не соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию;

- более 70 процентов мостовых сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии.

Исходя из большой значимости ее решения в приемлемые сроки разработана муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» (далее – программа) на 2015-2020 годы».

Основными направлениями работ при разработке программы были:

- анализ современного состояния автомобильных дорог и дорожного хозяйства;

- определение объемов работ и потребности в ресурсах для реализации программы;

- разработка рекомендаций по совершенствованию дорожного хозяйства.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы

Цель программы – увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Развитие и повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3.Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Обоснование необходимости решения поставленных задач программно-целевым методом заключается в следующем:

- решение задачи совершенствования и сохранности существующей сети, автомобильных дорог местного значения, улучшения инженерного обустройства для обеспечения безопасности движения позволит сохранить целостность местной дорожной системы, что является базовым условием для существования и устойчивого развития.

- решение задачи повышения технического уровня и инженерного обустройства участков местной дорожной сети.

4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Поставленным целям и задачам соответствует задание по целевому показателю (индикатору) муниципальной программы – увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Биробиджанского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям в соответствии с годовой формой федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципального образования», утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики  от 19.08.2014 № 527 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта» (далее – отчет по форме № 3-ДГ (мо)).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы изложены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной

программы муниципального образования

«Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год 2014 | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 0 | 8,1 | 14,03 | 20,03 | 22,03 | 24,03 | 26,03 |

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  путем эксплуатационного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:

в 2015 году – 131 км.

в 2016 году – 131 км.;

в 2017 году – 131 км.;

в 2018 году – 131 км.;

в 2019 году – 131 км.;

в 2020 году – 131 км.

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется с 2015 года по 2020 год в один этап.

7. Система программных мероприятий

Таблица 2

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование и сохранность существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (местный бюджет) | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2015-2020 | Содержание земляного полотна, дорожных одежд и элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: 2016 г. - 131 км; 2017 г. – 131 км; 2018 г.-131 км.; 2019 г .- 131 км; 2020 г. – 131 км. | Разрушение существующей сети автомобильных дорог, повышение аварийности на дорогах |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Бирофельд-Мориловец» | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2016 | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги 3,93 км |  |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Желтый Яр – Русская Поляна» | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2016 | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги 2 км |  |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Никипелово– Найфельд» | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2017 | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги 2 км |  |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Желтый Яр– Русская Поляна» | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2017 | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги 2 км |  |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Желтый Яр– Русская Поляна» | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2018 | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги 4 км |  |
| 1.7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дачному поселку Щукинка» | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2018 | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги 2 км |  |
| 1.8. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Бирофельд - Мориловец» | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2019 | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги 2 км |  |
| 1.9. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Казанка - Бирофельд» | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2015 | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги 8,1 км |  |
|  |  |  | 2019 | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги 2 км |  |

8. Механизм реализации муниципальной программы

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района.

Реализация мероприятий муниципальной программы по обеспечению эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, ремонту автомобильных дорог осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ и оказание услуг, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исполнителями программных мероприятий с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам не планируется.

10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Объем финансирования за счет средств местного бюджета в ценах соответствующих лет составит всего 15 377,84 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 2133,26 тыс. руб.

2016 год - 2218,18 тыс. руб.

2017 год – 2756, 6 тыс. руб.;

2018 год – 2756, 6 тыс. руб.;

2019 год – 2756, 6 тыс. руб.;

2020 год – 2756, 6 тыс. руб.

Таблица 3

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы муниципального образования

«Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной

области за счет средств местного бюджета

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2015 – 2020 годы» | Всего | 601 | 0409 |  | 15 377,84 | 2133,26 | 2 218,18 | 2 756,6 | 2 756,6 | 2 756,6 | 2 756,6 |
| 1. | Обеспечение эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ответственный исполнитель | 601 | 0409 |  | 9 197,57 | 1 633,26 | 1 164,31 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Никипелово- Найфельд» | Ответственный исполнитель | 601 | 0409 |  | 578,29 |  | 0,0 | 578,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Желтый Яр – Русская Поляна» | Ответственный исполнитель | 601 | 0409 |  | 1 156,62 |  | 0,0 | 578,31 | 578,31 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Оплата по контрактам за выполненные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Биробиджанского муниципального района | Ответственный исполнитель | 601 | 0409 |  | 1 053,87 |  | 1 053,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дачному поселку Щукинка» | Ответственный исполнитель | 601 | 0409 |  | 578,29 |  | 0,0 | 0,0 | 578,29 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Бирофельд – Мориловец» | Ответственный исполнитель | 601 | 0409 |  | 1 156,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 156,6 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Казанка - Бирофельд» | Ответственный исполнитель | 601 | 0409 |  | 1 656,6 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 156,6 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка

привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных  источников

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район»на 2016 – 2020 годы» | Всего | 15 377,84 | 2 133,26 | 2 218,18 | 2 756,6 | 2 756,6 | 2 756,6 | 2 756,6 |
| 1. | Обеспечение эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Местный бюджет | 9 197,57 | 1 633,26 | 1 164,31 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Никипелово- Найфельд» | Местный бюджет | 578,29 |  | 0,0 | 578,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Желтый Яр – Русская Поляна» | Местный бюджет | 1 156,62 |  | 0,0 | 578,31 | 578,31 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Оплата по контрактам за выполненные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Биробиджанского муниципального района | Местный бюджет | 1 053,87 |  | 1 053,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дачному поселку Щукинка» | Местный бюджет | 578,29 |  | 0,0 | 0,0 | 578,29 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Бирофельд – Мориловец» | Местный бюджет | 1 156,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 156,6 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Казанка - Бирофельд» | Местный бюджет | 1 656,6 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 156,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5

Структура

финансирования муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области по направлениям расходов

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2016-2020 годы»

| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15 377,84 | 2 133,26 | 2 218, 18 | 2 756,6 | 2 756,6 | 2 756,6 | 2 756,6 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15 377,84 | 2 133,26 | 2 218, 18 | 2 756,6 | 2 756,6 | 2 756,6 | 2 756,6 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

11. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы, основанный на оценке результативности муниципальной программы, с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени выполнения запланированных мероприятий;

- степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

- степени эффективности использования средств местного бюджета;

- степени достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной  программы.

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы включает:

- расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

1) оценка степени реализации запланированных мероприятий;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

3) оценка степени достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Оценка степени реализации запланированных мероприятий  рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета  рассчитывается по формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию программы.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  рассчитывается по формуле:

где:

- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- значение целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

- плановое значение целевого показателя (индикатора);

- значение i целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

- плановое значение i целевого показателя (индикатора);

- количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = 0,5 × СДцп+ 0,3 × ССуз+ 0,2 × СРм

где:

ЭРмп - интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ;

- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

- степень реализации мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение интегральной оценки

эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы учитываются показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ и показатель эффективности использования средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета является оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка степени эффективности использования средств местного бюджета Эмб   рассчитывается по формуле:

Эмб = СДцп  / ССуз

где:

Эмб - эффективность использования средств местного бюджета;

- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений целевых

показателей (индикаторов) муниципальной программы и меньше объем использования средств местного бюджета».

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на основе определения эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы и достижения поставленной цели. Основными социально-экономическими результатами реализации муниципальной программы являются:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Биробиджанского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям;

- своевременность выполнения мероприятий.

Расчет эффективности по достижению целевого показателя (индикатора) муниципальной программы определяется по следующей формуле:

где:

- процент увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, по состоянию на начало отчетного года реализации муниципальной программы, км;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, по состоянию на конец текущего года реализации муниципальной программы, км.

Коэффициент (К), учитывающий своевременность выполнения мероприятий муниципальной программы, определяется по следующей формуле:

где:

- фактический период выполнения мероприятий муниципальной программы, количество месяцев;

- запланированный период выполнения мероприятий муниципальной программы, количество месяцев.

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2016 № 1002                                                                                                             г. Биробиджан

Об оказании поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства, по результатам конкурсного отбора

В соответствии с постановлением администрации Биробиджанского муниципального района от 09.11.2015 № 1369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016 – 2018 годы», на основании протокола комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства от 08.11.2016 года № 1, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Оказать поддержку индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства Кейвану Виталию Алексеевичу, прошедшему конкурсный отбор и получившему право на субсидирование части затрат связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

2. Отделу по бюджетному учеты, отчетности и закупкам администрации муниципального района (Растопчина О.В.) произвести выплату субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) согласно смете расходов.

3. Финансовому отделу администрации муниципального района   (Буряк О.Е.) произвести финансирование согласно смете расходов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по экономике и финансам Федоренкову Е.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района				                                                                                                               Е.П. Кочмар

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2016 № 1006                                                                                          г. Биробиджан

О внесении изменения в постановление администрации муниципального района от 07.11.2014 № 1236 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» и проведения оценки эффективности их реализации» (в редакции постановлений администрации муниципального района от 26.10.2015 № 1317, от 26.07.2016 № 724)

Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района от 07.11.2014 № 1236 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» и проведения оценки эффективности их реализации» (в редакции постановлений администрации муниципального района от 26.10.2015 № 1317, от 26.07.2016 № 724) следующее изменение:

- в приложении 1 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской  автономной области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденное вышеуказанным постановлением, в наименовании раздела 3 Типового макета муниципальной программы после слова «Приоритеты» слова «государственной политики» заменить словами «муниципальной политики».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района                                                	                                                                                                                                        Е.П. Кочмар

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2016 № 1024                                                                                                  г. Биробиджан

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденный постановлением администрации муниципального района от 03.11.2015 № 1343 (в редакции постановления администрации муниципального района от 14.10.2016 № 947)

В связи с уточнением финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденный постановлением администрации муниципального района от 03.11.2015 № 1343 (в редакции постановления администрации муниципального района от 14.10.2016 № 947), следующие изменения:

1.1. Строку «6» изложить в следующей редакции:

| «6 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Биробиджанского муниципального района» на 2016-2018 годы | Отдел образования администрации муниципального района | 2016 – 2018 годы | 199778,1 | 47100,0 | 47100,0 | 50894,3 | 47100,0 | 47100,0» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2. Строку «9» изложить в следующей редакции:

| «9 | Муниципальная программа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2018 годы | Отдел по ГО и ЧС администрации муниципального района | 2016 – 2018 годы | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. Строку «11» изложить в следующей редакции:

| «11 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в администрации Биробиджанского муниципального района на 2016-2018 годы» | Отдел по труду и социально-экономическим вопросам администрации муниципального района | 2016 – 2018 годы | 4,5 | 334,9 | 183,9 | 4,5 | 334,9 | 183,9» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5. Строку «12» изложить в следующей редакции:

| «12 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2018 годы » | Отдел по труду и социально-экономическим вопросам администрации муниципального района | 2016 – 2018 годы | 547,7 | 20,0 | 20,0 | 8,0 | 20,0 | 20,0» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.6. Строку «15» изложить в следующей редакции:

| «15 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2016-2018 годы» | Отдел по делам семьи, молодежи, физической культуре и спорту администрации муниципального района | 2016 – 2018 годы | 0,0 | 120,9 | 120,9 | 0,0 | 120,9 | 120,9» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.7. Строку «19» изложить в следующей редакции:

| «19 | Муниципальная программа «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2016-2018 годы» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2016 – 2018 годы | 798,0 | 0,0 | 0,0 | 798,0 | 0,0 | 0,0» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.8. Строку «Всего» изложить в следующей редакции:

|  | «ВСЕГО |  |  | 238033,08 | 81940,35 | 79950,2 | 84192,08 | 79265,15 | 77275,0» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района					                                                                                        Е.П. Кочмар

Уважаемые арендаторы земельных участков!

Администрация Биробиджанского муниципального района напоминает Вам о необходимости обязательного своевременно внесения арендной платы за арендуемые Вами земельные участки и земли с/х назначения. Арендную плату необходимо уплатить до 25 ноября 2016 года (для земель с/х назначения – до 15 ноября) по следующим реквизитам:

УФК по Еврейской автономной области (Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области)

ИНН 7906505420

КПП 790601001

ОГРН 1157907000305

Код по ОКПО 49093616

Код по ОКТМО 99605445101

Код по БК 60611105013100000120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки)

Лицевой счет 04783500570

Расчетный счет 40101810700000011023

Действующее законодательство предусматривает начисление пени за несвоевременное внесение арендной платы, кроме того, несвоевременное внесение арендной платы за землю является основанием для расторжения договора аренды земельного участка.

Убедительная просьба, к лицам оплатившим арендную плату, квитанции об оплате арендной платы предоставить в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Биробиджанского муниципального района (можно через администрации сельских поселений).

Также напоминаем гражданам о необходимости оформления участков в соответствии с Земельным Кодексом.

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов. Главный редактор – Баграновская Н.В. Время подписания в печать – 13:55   09.11.2016. Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»