|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 13 октября 2022 г. № 311 |
| --- | --- |

Продолжение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 13.10.2022 № 815 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 14.10.2019 № 733 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020-2024 годы»», начало в № 310 от 13.10.2022

Таблица 2

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

продрлжение

| 10. | Обследование воды | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок администрации муниципального района | 2020 - 2021 | Обследование воды | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Разработка локально-сметных расчетов, экспертных заключений, проектов | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок администрации муниципального района | 2021 - 2024 |  | Непроведение работ по модернизации объектов коммунального хозяйства |
| 12. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельских поселений | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок администрации муниципального района | 2021 - 2024 |  | Неактуализированные схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельских поселений". |
| 13. | Оплата кредиторской задолженности | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, администрация муниципального района | 2022 |  |  |

8. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование рычагов государственной, экономической, финансовой и бюджетной политики в сфере жилищного и коммунального хозяйства с учетом интересов населения, проживающего на территории района.

Ответственными исполнителями муниципальной программы являются отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи администрации муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок администрации муниципального района.

Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района в ходе реализации муниципальной программы контролирует своевременность выполнения мероприятий и целевое использование бюджетных средств.

Отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок администрации муниципального района на конкурсной основе осуществляют отбор исполнителей работ (услуг), согласовывают с ними возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых исполнителями программных мероприятий с исполнителями работ (услуг), определяемыми в соответствии с нормами федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам не планируется.

10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств областного и местного бюджетов составляет 12003,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 2715,4 тыс. руб.;

2021 год - 2568,4 тыс. руб.;

2022 год - 1120,0 тыс. руб.;

2023 год - 3200,0 тыс. руб.;

2024 год - 1200,0 тыс. руб.;

2025 год – 1200,0 тыс. руб.

Из бюджета муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области бюджетные ассигнования составят 12003,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 2715,4 тыс. руб.;

2021 год - 2568,4 тыс. руб.;

2022 год - 1120,0 тыс. руб.;

2023 год - 3200,0 тыс. руб.;

2024 год - 1200,0 тыс. руб.;

2025 год – 1200,0 тыс. руб.

Объем финансирования из средств областного бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области за счет средств местного бюджета «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020-2025 годы»

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 - 2025 годы» | Всего | 601 | 0502 | 0600103190 | 12003,8 | 2715,4 | 2568,4 | 1120,00 | 3200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 1. | Приобретение резервных источников питания на водозаборные сооружения | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации, ТЗ, ПИР на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию/реконструкцию системы водоснабжения в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Валдгейм, государственная экспертиза ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений питьевого водоснабжения в с. Птичник Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, на реконструкцию объектов водоснабжения в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 762,2 | 0,00 | 762,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 566,2 | 0,00 | 566,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Модернизация водонапорных башен в с. Валдгейм, с. Бирофельд, с. Птичник, Найфельд | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ремонт/замена сетей водоснабжения | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 18,7 | 0,00 | 18,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Бурение скважины в с. Птичник | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Модернизация системы водоснабжения в с. Птичник | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Модернизация сетей водоотведения | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Приобретение насосов, приобретение электроматериалов (запасных частей), материалов для утепления труб, труб, вентиляторов и т.д. | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 298,1 | 215,4 | 82,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 700,0 | 700,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 402,5 | 0,00 | 402,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 060G552430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ремонт электрических сетей, электросетевого хозяйства, технологическое присоединение, оплата электрической энергии, обследование и выявление дефектов и объемов работ на объектах электросетевого хозяйства | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 200,00 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 6770,0 | 0,00 | 250,00 | 920,00 | 3200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Обследование водонапорных башен | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 80,5 | 50,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Реконструкция, строительство, капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации по объектам коммунальной инфраструктуры | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600122600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Установка электрического котла | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Обследование воды | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 40,6 | 0,00 | 40,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Ограждение водозаборных сооружений | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 600,0 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 060G552430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Разработка локально-сметных расчетов, экспертных заключений, проектов | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 060F552430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Оплата кредиторской задолженности | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020-2025 годы»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" Еврейской автономной области на 2020 - 2024 годы" | ВСЕГО |  |  |  |  | 12003,8 | 2715,4 | 2568,4 | 1120,00 | 3200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 1. | Приобретение резервных источников питания на водозаборные сооружения | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 240 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации, ТЗ, ПИР на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию/реконструкцию системы водоснабжения в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Валдгейм, государственная экспертиза ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений питьевого водоснабжения в с. Птичник Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, на реконструкцию объектов водоснабжения в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 240 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 762,2 | 0,00 | 762,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 414 | 566,2 | 0,00 | 566,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Модернизация водонапорных башен в с. Валдгейм, с. Бирофельд, с. Птичник, с. Найфельд | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ремонт/замена сетей водоснабжения | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 215,0 | 215,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 18,7 | 0,00 | 18,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Бурение скважины в с. Птичник | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Модернизация системы водоснабжения в с. Птичник | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Модернизация сетей водоотведения | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Приобретение насосов, приобретение электроматериалов (запасных частей), материалов для утепления труб, вентиляторов и т.д. | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 240 | 298,1 | 215,4 | 82,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 700,0 | 700,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 402,5 | 0,00 | 402,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Местный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 606 | 0502 | 060G552430 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ремонт электрических сетей, электросетевого хозяйства, технологическое присоединение, оплата электрической энергии, обследование и выявление дефектов и объемов работ на объектах электросетевого хозяйства | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 200,0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 244 | 6770,0 | 0,00 | 250,0 | 920,00 | 3200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Обследование водонапорных башен | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 80,5 | 50,0 | 30,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Рукомеда Е.М.

Время/дата подписания в печать – 16:00 /13.10.2022

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»