|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 14 марта 2023 г. № 90 |
| --- | --- |

Продолжение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 14.03.2023 № 192 О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 14.10.2019 № 733, начало в № 89 от 14.03.2023

Таблица 5

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2025 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2025 годы» | ВСЕГО |  |  |  |  | 10841,2 | 2715,4 | 2568,4 | 957,4 | 2200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 1. | Приобретение резервных источников питания на водозаборные сооружения | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 240 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации, ТЗ, ПИР на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию/реконструкцию системы водоснабжения в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Валдгейм, государственная экспертиза ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений питьевого водоснабжения в с. Птичник Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, по реконструкции объектов водоснабжения в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 240 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 762,2 | 0,0 | 762,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 414 | 566,2 | 0,0 | 566,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Модернизация водонапорных башен в с. Валдгейм, с. Бирофельд, с. Птичник, с. Найфельд | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Ремонт/замена сетей водоснабжения | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 18,7 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Бурение скважины в с. Птичник | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Модернизация системы водоснабжения в с. Птичник | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Модернизация сетей водоотведения | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Приобретение насосов, приобретение электроматериалов (запасных частей), материалов для утепления труб, вентиляторов и т.д. | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 240 | 298,1 | 215,4 | 82,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 402,5 | 0,0 | 402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 606 | 0502 | 060G552430 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Ремонт электрических сетей, электросетевого хозяйства, технологическое присоединение, оплата электрической энергии, обследованию и выявлению дефектов и объемов работ на объектах электросетевого хозяйства | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 1830,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1630,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 3907,4 | 0,0 | 250,0 | 957,4 | 300,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Обследование водонапорных башен | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 80,5 | 50,0 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Реконструкция, строительство, капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации по объектам коммунальной инфраструктуры | Местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 607 | 0502 | 0600122600 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Установка электрического котла | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 185,00 | 185,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Обследование воды | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 40,6 | 0,0 | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Ограждение водозаборных сооружений | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Строительство и реконструкция (модернизация) питьевого водоснабжения | Местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 606 | 0502 | 060G552430 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 601 | 0502 | 060F552430 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Разработка локально-сметных расчетов, экспертных заключений, проектов | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельских поселений | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 560,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Оплата кредиторской задолженности | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Местный бюджет | 601 | 0502 | 060F552430 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 6

Структура

финансирования муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области по направлениям расходов «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2025 годы»

| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10841,2 | 2715,4 | 2568,4 | 957,4 | 2200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2438,8 | 1630,4 | 808,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8402,4 | 1085,0 | 1760,0 | 957,4 | 2200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района                                                                                                                                                                                                                                            Е.В. Федоренкова

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2023 № 193                                                                                                                                                                                                                                                             г. Биробиджан

О внесении изменений в муниципальную  программу «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 02.06.2020 № 357

В связи с уточнением финансовых средств, выделяемых на реализацию  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального  образования  «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района от 02.06.2020 № 357, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района от 02.06.2020 № 357 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 – 2025 годы», следующие изменения:

1.1 В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 182 168,71 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 68 052,54 тыс. руб.; 2021 год – 19 544,87 тыс. руб.; 2022 год – 14 220,0 тыс. руб.; 2023 год – 80 351,3 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. - из средств местного бюджета составляет 2 272,74 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 664,36 тыс. руб.; 2021 год - 310,48 тыс. руб.; 2022 год - 297,9 тыс. руб.; 2023 год – 1 000,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. - из средств областного бюджета составляет 81 420,01 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 1610,1 тыс. руб.; 2021 год - 458,61 тыс. руб.; 2023 год – 79 351,30 тыс. руб.; - из средств федерального бюджета составляет 98 475,96 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 65 778,08 тыс. руб.; 2021 год – 18 775,78 тыс. руб.; 2022 год – 13 922,1 тыс. руб. |
| --- | --- |

| 1.2 Таблицу 1 раздела 4 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в следующей редакции: | Физическая культура: Всего – 42 158,85 тыс. руб., в том числе: 2020 – 1 515,15 тыс. руб.; 2021 – 3 643,70 тыс. руб.; 2023 год – 37 000,00 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета составит 158,85 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 15,15 тыс. руб.; 2021 год - 143,70 тыс. руб.; - за счет средств федерального бюджета составит 5 000,00 тыс. руб.: 2020 год – 1 500,00 тыс. руб.; 2021 год – 3 500,00 тыс. руб. За счет областного бюджета – 37000,0 тыс. руб. в том числе 2023 год 37000,0 тыс. рублей Благоустройство: Всего – 33 446,59 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета: - 450,17 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 152,27 тыс. руб.; 2022 год - 297,9 тыс. руб.;- за счет средств областного бюджета: - 4000,0 тыс. руб. в том числе: 2023 год – 4 000,00 тыс. рублей; - за счет средств федерального бюджета: Всего: 28 996,42 тыс. руб.: 2020 год - 15 074,32 тыс. руб.; 2022 год – 13 922,1 тыс. руб. Образование: Всего – 42 250,29 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета: - 1 028,99 тыс. руб. 2020 год - 28,99 тыс. руб.; 2023 год – 1 000,0 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета: - 38351,3 тыс. руб. в том числе: 2023 год – 38351,3 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета: - 2870,0 тыс. руб. в том числе: 2020 год – 2 870,0 тыс. руб. Коммунальное хозяйство: Всего – 43 440,1 тыс. руб., в том числе: 2020 – 27 538,93 тыс. руб.; 2021 – 15 901,17 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета составит 426,00 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 259,22 тыс. руб.; 2021 год - 166,78 тыс. руб.; - из средств областного бюджета составляет 2 068,71 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 1610,10 тыс. руб.; 2021 год - 458,61 тыс. руб.; - за счет средств федерального бюджета составит 40 945,39 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 25 669,61 тыс. руб.; 2021 год – 15 275,78 тыс. руб. Дорожное хозяйство: Всего – 20 872,88 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета: - 208,73 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 208,73 тыс. руб.; - за счет средств федерального бюджета: 20 664,15 тыс. руб. в том числе: 2020 год – 20 664,15 тыс. руб.». |
| --- | --- |

- «Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области «Социально-экономическое

развитие муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 - 2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет-ный год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Физическая культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество человек, систематически занимающихся спортом | % | 23,5 | 24,6 | 25,6 | 29,9 | 34,4 | 38,3 | 42,5 |
| 2. | Доля лиц, участвующих в областных соревнованиях, от общей численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 8,5 |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Биробиджанском муниципальном районе Еврейской автономной области | единиц | - | 10 |  | 2 | 1 | - |  |
| 4. | Приобретение малых архитектурных форм, установка ограждения Аллеи славы в с. Надеждинское Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | единиц | - | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства дворовых территорий и общественных пространств на территории Надеждинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | единиц | - | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Приобретение малых архитектурных форм и благоустройство Сквера Памяти Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, в том числе приобретение памятника и грунта для планировки территории | единиц | - | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств с приобретением малых архитектурных форм на территории Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | единиц | - | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства дворовых территорий и общественных пространств на территории Дубовского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | единиц | - | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Благоустройство территории захоронения в с. Раздольное Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | единиц | - | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Составление локально-сметных расчетов | единиц | - | 3 |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети составит не менее 32% | % | - | 32 |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Охват детей бесплатным здоровым горячим питанием для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, улучшение материально-технической базы пищеблоков в образовательных учреждениях | % | - | 100 | - |  |  |  |  |
| 13. | Составление сметно-расчетной документации для выполнения мероприятий муниципальной программы | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 14. | Ремонт здания МБОУ «СОШ с. Дубовое» |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 15. | Ремонт здания МКДОУ «Детский сад с. Валдгейм» |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Устройство модульной котельной в с. Бирофельд Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | единиц | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Разработка проектной документации на блочно-модульную котельную в с. Бирофельд Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Разработка проектной документации на реконструкцию водозаборных сооружений питьевого водоснабжения в с. Птичник Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | единиц | - | 0 | 1 |  | 1 |  |  |
| 19. | Разработка проектно-сметной документации по установке насосной станции на водозаборе в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | единиц | - | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Приобретение не менее 5 резервных источников электроснабжения для ресурсоснабжающих организаций Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | единиц | - | 0 | 6 |  |  |  |  |
| 21. | Обустройство площадок (типового исполнения) для накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | единиц | - | 0 | Не менее 25 |  |  | 2 |  |
| 22. | Обустройство питьевых колодцев в с. Кирга | шт. | - | 5 |  |  |  |  |  |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (Казанка - Бирофельд) | км | - | 4 |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьной в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области протяженностью не менее 0,4 км | км | - | 0,4». |  |  |  |  |  |

1.2. Таблицу 4 раздела 10 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области за счет средств местного бюджета «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 – 2025 годы» изложить в следующей редакции:

***

Памятка «КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ»

Наводнение - временное затопление водой участков суши в результате подъема уровня воды в реках, озерах, морях.

До прибытия помощи:

- Как можно быстрее займите ближайшее возвышенное место, оставайтесь на нем до прибытия помощи

- В ночное время - разведите костер, зажгите фонарь,

подавайте сигналы фонариком.

- Отталкивайте шестом опасные предметы

- Если вода продолжает прибывать:

•Сделайте плот из подручных материалов

• Эвакуируйтесь только тогда, когда уровень воды достигнет места, где вы находитесь

•Управляйте плотом с помощью шеста

•Плывите в ближайшее, безопасное место

Подавайте сигналы, позволяющие вас обнаружить:

В дневное время - вывесите белое или цветное полотенце.

Оказавшись в воде - держитесь за плавающие предметы, сохраняйте присутствие духа!

Как действовать при пожаре в лесу.

Если пожар уже близко:

- Почувствовав запах дыма и приближение огня - определите направление его распространения.

- Выберете безопасный маршрут выхода из леса в безопасное место.

- Двигайтесь под прямым углом к направлению распространения лесного пожара.

- Окунитесь в ближайший водоем или облейте себя запасом воды.

- Накройте голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой.

- При сильном задымлении дышите через мокрую повязку.

- Идите, пригибаясь к земле.

- Ищите возможность преодоления кромки пожара по дорогам, лесным ручьям, озерам

В пожароопасный сезон в лесу нельзя:

- Разводить костры и пользоваться открытым огнем, выжигать траву под деревьями, на полянах, просеках, лугах;

- Поджигать  солому на полях расположенных близко к лесу;

- Оставлять на освещенных лесных полянах бутылки, банки и осколки стекла;

- Использовать автомобили с неисправной топливной системой;

- Оставлять промасленный или пропитанный топливом материал;

- Употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов.

Как действовать при урагане, сильном ветре.

С получением информации о приближении урагана, бури, смерча следует немедленно укрыться в защитных сооружениях или укрытиях, в зданиях.

Если стихия застала на открытой местности, необходимо укрыться в канаве, яме, овраге или любой выемке, лечь на дно и плотно прижаться к земле.

После ураганов, бурь, смерчей не рекомендуется заходить в поврежденные здания, не убедившись в безопасности и отсутствии значительных повреждений лестниц, стен, потолков.

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Кудинова Т.В.

Время/дата подписания в печать – 15:05 /14.03.2023

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»