ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 марта 2022 г. N 62-рп

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

В 2023 - 2025 ГОДАХ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 N 2148 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Национальная система пространственных данных":

1. Утвердить [перечень](#P30) мероприятий, осуществляемых при проведении комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области в 2023 - 2025 годах, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области:

- обеспечить реализацию [перечня](#P30) мероприятий, осуществляемых при проведении комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области в 2023 - 2025 годах, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения;

- информацию о реализации [перечня](#P30) мероприятий, осуществляемых при проведении комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области в 2023 - 2025 годах, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения, представлять ежеквартально в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области.

3. Признать утратившим силу распоряжение правительства Еврейской автономной области от 19.03.2021 N 83-рп "Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах".

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области

Р.Э.ГОЛЬДШТЕЙН

Приложение

к распоряжению правительства

Еврейской автономной области

от 18.03.2022 N 62-рп

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В 2023 - 2025 ГОДАХ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныйисполнитель | Уполномоченное должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | I - II кварталы2023 - 2025 годов | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округаЕврейской автономной области(далее - органы местного самоуправления ЕАО)(по согласованию) | Начальник департамента по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
| 2 | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" | В течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | Органы местного самоуправления ЕАО(по согласованию) | Начальник департаментапо управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
| 3 | Формирование согласительных комиссий в связи с проведением комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" | В течение 20 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | Органы местного самоуправления ЕАО(по согласованию) | Начальник департамента по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
| 4 | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ и подготовка проектов карт-планов территорий | I - III кварталы2023 - 2025 годов | Исполнитель комплексных кадастровых работ(по согласованию) | Начальник департамента по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
| 5 | Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области, путем проведения заседаний согласительных комиссий | III - IV кварталы2023 - 2025 годов | Согласительная комиссия(по согласованию),органы местного самоуправления ЕАО(по согласованию) | Начальник департамента по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
| 6 | Утверждение карт-планов территорий, подготовленных по результатам проведения комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области | IV квартал2023 - 2025 годов | Органы местного самоуправления ЕАО(по согласованию) | Начальник департамента по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
| 7 | Обеспечение направления карт-планов территорий, подготовленных по результатам проведения комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области, в орган регистрации прав | В течение 3 рабочих днейсо дня утверждения карты-планатерритории | Органы местного самоуправления ЕАО(по согласованию) | Начальник департамента по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |