ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 марта 2022 г. N 62-рп

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

В 2023 - 2025 ГОДАХ

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A30A2647A8C43A2A063A672648DFBC40D966BC173CDE11B05402C222380E2A1F69727F86064A87C83E3B1A5EaEUED) от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A30A2647A8C43A2A063A672648DFBC40D961B1113CDE11B05402C222380E2A1F69727F86064A87C83E3B1A5EaEUED) Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 N 2148 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Национальная система пространственных данных":

1. Утвердить [перечень](#P30) мероприятий, осуществляемых при проведении комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области в 2023 - 2025 годах, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области:

- обеспечить реализацию [перечня](#P30) мероприятий, осуществляемых при проведении комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области в 2023 - 2025 годах, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения;

- информацию о реализации [перечня](#P30) мероприятий, осуществляемых при проведении комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области в 2023 - 2025 годах, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения, представлять ежеквартально в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области.

3. Признать утратившим силу [распоряжение](consultantplus://offline/ref=A30A2647A8C43A2A06246A302485B342D23DB91339DC44ED0B599F7531047D4A267323C2575987C93E391F42EF4ABEaAU9D) правительства Еврейской автономной области от 19.03.2021 N 83-рп "Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах".

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области

Р.Э.ГОЛЬДШТЕЙН

Приложение

к распоряжению правительства

Еврейской автономной области

от 18.03.2022 N 62-рп

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В 2023 - 2025 ГОДАХ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель | Уполномоченное должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A30A2647A8C43A2A063A672648DFBC40D862B51030DE11B05402C222380E2A1F69727F86064A87C83E3B1A5EaEUED) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | I - II кварталы  2023 - 2025 годов | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа  Еврейской автономной области  (далее - органы местного самоуправления ЕАО)  (по согласованию) | Начальник департамента по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
| 2 | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области в порядке, предусмотренном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A30A2647A8C43A2A063A672648DFBC40D966BC173CDE11B05402C222380E2A1F69727F86064A87C83E3B1A5EaEUED) от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" | В течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | Органы местного самоуправления ЕАО  (по согласованию) | Начальник департамента  по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
| 3 | Формирование согласительных комиссий в связи с проведением комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A30A2647A8C43A2A063A672648DFBC40D966BC173CDE11B05402C222380E2A1F69727F86064A87C83E3B1A5EaEUED) от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" | В течение 20 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | Органы местного самоуправления ЕАО  (по согласованию) | Начальник департамента по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
| 4 | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ и подготовка проектов карт-планов территорий | I - III кварталы  2023 - 2025 годов | Исполнитель комплексных кадастровых работ  (по согласованию) | Начальник департамента по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
| 5 | Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области, путем проведения заседаний согласительных комиссий | III - IV кварталы  2023 - 2025 годов | Согласительная комиссия  (по согласованию),  органы местного самоуправления ЕАО  (по согласованию) | Начальник департамента по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
| 6 | Утверждение карт-планов территорий, подготовленных по результатам проведения комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области | IV квартал  2023 - 2025 годов | Органы местного самоуправления ЕАО  (по согласованию) | Начальник департамента по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
| 7 | Обеспечение направления карт-планов территорий, подготовленных по результатам проведения комплексных кадастровых работ на территории Еврейской автономной области, в орган регистрации прав | В течение 3 рабочих дней  со дня утверждения карты-плана  территории | Органы местного самоуправления ЕАО  (по согласованию) | Начальник департамента по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |