Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2018	       №  957

г. Биробиджан

О внесении изменений в  муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381

В связи с уточнением финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381 следующие изменения:

  - Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2021 годы», изложить в следующей редакции:

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2021 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | - проведение замены, ремонта, модернизации объектов ЖКХ; - разработка проектно-сметной документации; - повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства (приобретение приборов учета тепловой энергии на котельные, замена приборов учета электрической энергии); - мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты ЖКХ (приобретение резервных источников питания на объекты ЖКХ); - приобретение насосов (фекальный, циркуляционный, глубинный); - ремонт дизель-генератора SH 100GF; -ремонт КНС по адресу: с. Птичник, ул. Мирная, 10 «г» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - проведение замены, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в с. Птичник, г. Биробиджан, с. Валдгейм, с. Бирофельд, с. Найфельд, с. Дубовое 2016 г. – 3 ед.; 2017 г. – 3 ед.; 2018 г. – 11 ед.; 2019 г. – 0 ед.; 2020 г. – 0 ед.; 2021 г. -0 ед. - разработка проектно-сметной документации для реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры 2016 г. – 2 ед.; 2017 г. – 2 ед.; 2018 г. – 2 ед.; 2019 г.- 0 ед.; 2020 г. – 0 шт; 2021 г. -0 ед. - повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства (приобретение приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельные, замена приборов учета электрической энергии) 2016 г. – 5 шт.; 2017 г. – 5 шт.; 2018 г. – 5 шт.; 2019 г. –1 шт.; 2020 г. – 0 шт.; 2021 г. - 2 шт. - мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты ЖКХ (приобретение резервных источников питания на объекты ЖКХ) 2016 г. – 2 шт.; 2017 г. – 2 шт.; 2018 г. – 0 шт.; 2019 г. – 1 шт.; 2020 г. – 1 шт.; 2021 г. - 2 шт. - приобретение насосов (фекальный, циркуляционный, глубинный) 2016 г. – 1 шт.; 2017 г. – 8 шт.; 2018 г. – 1 шт.; 2019 г. – 0 шт.; 2020 г. – 0 шт.; 2021 г. – 0 шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016-2021 в один этап |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 24327,05 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 6366,80 тыс. руб.; 2017 год – 5157,54 тыс. руб.; 2018 год – 9802,71 тыс. руб.; 2019 год – 750,00 тыс. руб.; 2020 год – 750,00 тыс. руб.; 2021 год – 1500,0 тыс. руб. Из бюджета муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области бюджетные ассигнования составят 13868,70 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 3586,16 тыс. руб.; 2017 год – 5157,54 тыс. руб.; 2018 год – 2125,00 тыс. руб.; 2019 год – 750, 00 тыс. руб.; 2020 год – 750,00 тыс. руб.; 2021 год – 1500,0 тыс. руб. Объем финансирования из средств областного бюджета составит 10458,37 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 2780, 66 тыс. руб.; 2017 год - 0,00 тыс. руб.; 2018 год – 7677,71 тыс. руб.; 2019 год – 0,00 тыс. руб.; 2020 год – 0,00 тыс. руб.; 2021 год – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - модернизируемые, отремонтированные, замененные объекты жилищно-коммунального хозяйства в с. Птичник, с. Валдгейм, с. Найфельд, с. Дубовое, г. Биробиджан; - разработанная проектно-сметная документация на очистные сооружения в с. Птичник; - проведенные мероприятия по ремонту дизель-генератор, канализационно-насосной станции, приобретенные насосы, проведенные мероприятия по повышению энергетической эффективности, по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на котельные.». |

  - Раздел «7. Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация водопроводных сетей в с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Модернизация наружных водопроводных сетей с. Птичник | Увеличение процента износа сетей водоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальн ых услуг |
| 2. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Бирофельдского и Валдгеймских сельских поселений | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2016 | Разработанные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 2016 г. – схемы ТС, ВС, ВО с. Бирофельд 2016 г. – схемы ТС, ВС, ВО с. Валдгейм | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 3. | Оплата по ранее заключенным муниципальным контрактам № 037830000261500000_118427 от 15.07.2015 и № 78300002615000009_118427 от 26.07.2015 (реконструкция котельных в с. Найфельд, с. Валдгейм) | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи | 2016 |  |  |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на осуществление строительства до сдачи в эксплуатацию очистных сооружений, гарантирующих безопасность сбрасываемых сточных вод по микробиологическим показателям и не причиняющим вред окружающей среде, с целью исключения сброса неочищенных сточных вод из выпуска канализационно-насосной станции, расположенной по адресу: ЕАО, Биробиджанский район, с. Птичник, ул. Мирная, 10 «г» | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2016 - 2020 | Разработка проектно-сметной документации на осуществление строительства до сдачи в эксплуатацию очистных сооружений, гарантирующих безопасность сбрасываемых сточных вод по микробиологическим показателям и не причиняющим вред окружающей среде, с целью исключения сброса неочищенных сточных вод из выпуска канализационно-насосной станции, расположенной по адресу: ЕАО, Биробиджанский район, с. Птичник, ул. Мирная, 10 «г» | Невозможность строительства новых очистных сооружений канализации в с. Птичник |
| 5. | Модернизация/ремонт водонапорных башен в с. Валдгейм, с. Найфельд | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 - 2020 | Приведение системы водоснабжения в с. Валдгейм, с. Найфельд в соответствие с санитарно-строительными нормами, повышение надежности ее функционирования | Увеличение процента износа сетей водоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 6. | Приобретение резервных источников питания на котельные | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2016-2020 | Приобретенные резервные источники питания 2016 г. – 2 шт.; 2017 г.- 2 шт.; 2018 г. – 2 шт.; 2019 г. – 1 шт.; 2020 г. – 1 шт. | Перебои в подачи централизованного электроснабжения |
| 7. | Приобретение трансформаторов тока типа ТТН-Ш 200/5 в количестве 2-х комплектов | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи | 2016-2020 | Приобретение трансформаторов тока | Перебои в подачи электроснабжения |
| 8. | Приобретение и установка приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельные | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2016-2020 | Приобретенные и установленные приборы учета тепловой энергии 2016 г. – 5 шт.; 2017 г. – 5 шт.; 2018 г. – 3 шт.; 2019 г. – 1 шт.; 2020 г. - 1 шт. | Увеличение объема потребления тепловой энергии |
| 9. | Приобретение асинхронного двигателя | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, | 2016 | Приобретение асинхронного двигателя | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 10. | Оплата по ранее заключенным договорам за транспортные услуги по доставке питьевой воды для населения и общеобразовательных учреждений с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2016 |  |  |
| 11. | Приобретение/ремонт насосов (фекальный, циркуляционный, глубинный, дымосос) | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2016 - 2020 | Приобретение насосов (фекальный, циркуляционный, глубинный) | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 12. | Оплата по муниципальному контракту № 16 ЭА от 12.12.2016 | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2016-2017 | Модернизированная котельная в с. Валдгейм, ул. Школьная, 14 | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг, |
| 13. | Замена тепловых и водопроводных сетей | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017-2018 | Замена тепловых и водопроводных сетей | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 14. | Ремонт дизель – генератора SH100GF | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Отремонтированный дизель – генератора SH100GF | Не обеспечение бесперебойной поставки электрической энергии на котельные |
| 15. | Ремонт КНС по адресу: с. Птичник, ул. Мирная, 10 «г» «в» | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Отремонтированная КНС по ул. Мирная, 10 «г», «в» с. Птичник | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг» |
| 16. | Замена участка тепловой сети по пер. Гаражный, 4, с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Отремонтированные тепловые и водопроводные сети от котельной «Гаражная» | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг» |
| 17. | Модернизация водопроводных сетей в с. Птичник от водонапорной башни ул. Новая, 2 «а» до колодца вблизи автомобильной дороги | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Модернизация водопроводных сетей в с. Птичник от водонапорной башни ул. Новая, 2 «а» до колодца вблизи автомобильной дороги | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 18. | Замена изоляции на участке тепловой сети | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Замена изоляции на участке тепловой сети | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 19. | Ремонт водогрейного котла КВр-0,63 с. Птичник, ул. Мирная 10б | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Ремонт водогрейного котла КВр-0,63 с. Птичник, ул. Мирная 10б | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 20. | Изменение трассировки магистрального водопровода ХВС | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017-2018 | Изменение трассировки магистрального водопровода ХВС | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 21. | Приобретение измерительных приборов | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017-2020 | Приобретение измерительных приборов | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 22. | Подача заявки на восстановление (переоформление) документов технологического присоединения к электрическим сетям | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017-2020 | Подача заявки на восстановление (переоформление) документов технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 23. | Замена участка тепловой сети от теплового колодца ТК-5 до ТК-1 протяженностью 92,4 м в с. Бирофельд | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2018-2020 | Замена участка тепловой сети от теплового колодца ТК-5 до ТК-1 протяженностью 92,4 м в с. Бирофельд | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 24 | Изготовление и монтаж люков для обслуживания конвективной поверхности котлов водогрейных КВр-1,4-95 Б на котельной «Школа» с. Бирофельд | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2017 | Изготовление и монтаж люков для обслуживания конвективной поверхности котлов водогрейных КВр-1,4-95 Б на котельной «Школа» с. Бирофельд | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 25 | Замена приборов учета электрической энергии | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2018 | Установка приборов учета электрической энергии 2018 г. – 2 шт.; | Увеличение объема потребления тепловой энергии |
| 26 | Оплата по ранее заключенному муниципальному контракту № 5/17ЗК от 20.07.2017 | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи | 2018 |  |  |
| 27 | Модернизация котельного оборудования в котельной в пос. Птичник, БДРСУ Адрес местонахождения г. Биробиджан, ул. Советская, 125б | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2018 | Модернизированное котельное оборудование в котельной в пос. Птичник, БДРСУ | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 28 | Модернизация котельной в с. Найфельд | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2018 | Модернизированная котельная в с. Найфельд | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 29 | Модернизация котельной в с. Дубовое | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2018 | Модернизированная котельная в с. Дубовое | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 30 | Модернизация котельной в с. Валдгейм, ул. Школьная, 14 | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2018 | Модернизированная котельная в с. Валдгейм, ул. Школьная, 14 | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 31 | Модернизация системы теплоснабжения в с. Валдгейм | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2018 | Модернизированная система теплоснабжения в с. Валдгейм | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 32 | Модернизация котельной в с. Птичник, ул. Мирная, 10б | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2018 | Модернизированная котельная в с. Птичник, ул. Мирная, 10б | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 33 | Модернизация котельной в с. Птичник, пер. Гаражный, 8 | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2018 | Модернизированная котельная в с. Птичник, пер. Гаражный, 8 | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 34 | Приобретение котельного оборудование | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2018 | Замена котельного оборудования в котельной, расположенной по адресу: с. Валдгейм, пер. Молодежный, 9 | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 35 | Ремонт тепловых и канализационных колодцев | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2018 | Ремонт тепловых и канализационных колодцев | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 36. | Ремонт электрических сетей | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2018-2020 | Ремонт электрических сетей |  |

1.3. 	Раздел 10 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 24327,05 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2016 год – 6366,80 тыс. руб.;

2017 год – 5157,54 тыс. руб.;

2018 год – 9802,71 тыс. руб.;

2019 год – 750,0 тыс. руб.;

2020 год – 750,0 тыс. руб.;

2021 год – 1500,0 тыс. руб.

Из бюджета муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области бюджетные ассигнования составят 13868,70 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 3586,16 тыс. руб.;

2017 год – 5157,54 тыс. руб.;

2018 год – 2125,0 тыс. руб.;

2019 год – 750, 0 тыс. руб.;

2020 год – 750,0 тыс. руб.;

2021 год – 1500,0 тыс. руб.

Объем финансирования из средств областного бюджета составит 10458,41 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 2 780,7 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 7677,71 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год -0,0 тыс. руб.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель главы

администрации муниципального района                                      С.В. Солтус

Готовил:

Начальник отдела коммунального хозяйства,

транспорта и связи							Е.В. Лескова

Начальник отдела по труду и социально-

экономическим вопросам						Е.А. Курганская

Заместитель начальника

финансового отдела 		                                                   О.Ю. Калиновская

Начальник организационно-

контрольного отдела и информационных

технологий								          С.В. Хроменко

Консультант  организационно-

контрольного отдела и информационных

технологий								          М.А. Солдатова

Начальник юридического отдела                                             С.С. Пирогов