##### Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

##### Еврейской автономной области

- АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2016	          №  912

г. Биробиджан

О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381

В связи с уточнением финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.11.2015 № 1381,следующие изменения:

1.1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2018 годы», изложить в следующей редакции:

| «Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2018 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | - проведение реконструкции объектов ЖКХ; - разработка проектно-сметной документации; - повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства (приобретение приборов учета тепловой энергии на котельные) - мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты ЖКХ (приобретение резервных источников питания на объекты ЖКХ); - техническое обследование имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения - приобретение фекального насоса на канализационную станцию |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - проведение реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства в с. Птичник, с. Валдгейм; 2016 г. – 1 ед.; 2017 г. – 1 ед.; 2018 г. – 1 ед. - разработка проектно-сметной документации для реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры 2016 г. – 2 ед.; 2017 г. – 2 ед.; 2018 г. – 2 ед.; - повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства (приобретение приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельные) 2016 г. – 5 шт.; 2017 г. – 5 шт.; 2018 г. – 5 шт.; - мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты ЖКХ (приобретение резервных источников питания на объекты ЖКХ) 2016 г. – 2 шт. 2017 г. – 2 шт. 2018 г. – 2 шт. - мероприятия по проведению технического обследования имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения 2016 г. – 2 шт. 2017 г. – 0 шт. 2018 – 0 шт. - приобретение фекального насоса на канализационно-насосную станцию 2016 г. – 1 шт. 2017 г. – 0 шт. 2018 г. – 0 шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016-2018 в один этап |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5480,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 5080,7 тыс. руб.; 2017 год - 200,0 тыс. руб.; 2018 год - 200,0 тыс. руб. Из бюджета муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" Еврейской автономной области бюджетные ассигнования составят 2700 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 2 300,0 тыс. руб.; 2017 год - 200,0 тыс. руб.; 2018 год - 200,0 тыс. руб. Объем финансирования из средств областного бюджета составит 2780,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 2 780, 7 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - реконструированные объекты жилищно-коммунального хозяйства в с. Птичник, с. Валдгейм; - разработанная проектно-сметная документация на очистные сооружения в с. Птичник; - проведенные мероприятия по повышению энергетической эффективности, по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на котельные, по техническому обследованию имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения, приобретению фекального насоса.». |

1.2.  Таблицу 1 раздела «4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

4. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Проведение реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства в с. Найфельд, с. Валдгейм | Единиц |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации для реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | Единиц |  | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства (приобретение приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельные) | Шт. |  | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты ЖКХ (приобретение резервных источников питания на объекты ЖКХ) | Шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Мероприятия по техническому обследованию имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения | Единиц |  | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Приобретение фекального насоса на канализационно-насосную станцию | Шт. |  | 1 | 0 | 0 |

1.3. Раздел «5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволить обеспечить достижение следующих показателей:

- проведение реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства в с. Найфельд, с. Валдгейм;

- проведение проектно-изыскательских работ для реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- мероприятия по обеспечению поставки электрической энергии на объекты теплоэнергокомплекса.

- мероприятия по техническому обследованию имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения;

- приобретение фекального насоса на канализационно-насосную станцию.».

1.4. Таблицу 2 раздела «7. Система программных мероприятий»  изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

«Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена наружных водопроводных сетей с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2016 | Замена наружных водопроводных сетей | Увеличение процента износа сетей водоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 2. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Бирофельдского и Валдгеймских сельских поселений | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2016 | Разработанные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 2016 г. – схемы ТС, ВС, ВО с. Бирофельд 2016 г. – схемы ТС, ВС, ВО с. Валдгейм | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник, ул. Мирная, 10 «в», «г», здание биологической очистки по ул. Центральная, 53, с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2016-2018 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений 2016 г. – документация на очистные сооружения по ул. Мирная, 10 «в», «г», с. Птичник 2017 г. – документация на очистные сооружения по ул. Центральная, 53, с. Птичник | Невозможность строительства новых очистных сооружений канализации в с. Птичник |
| 4. | Реконструкция емкости системы водоснабжения в с. Валдгейм | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2017 | Приведение системы водоснабжения в с. Валдгейм в соответствие с санитарно-строительными нормами, повышение надежности ее функционирования | Увеличение процента износа сетей водоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 5. | Приобретение резервных источников питания на котельные | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2016-2018 | Приобретенные резервные источники питания 2016 г. – 2 шт. 2017 г. -2 шт. 2018 г. – 2 шт. | Перебои в подачи централизованного электроснабжения |
| 6. | Приобретение и установка приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельные | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2016-2018 | Приобретенные и установленные приборы учета тепловой энергии 2016 г. – 5 шт. 2017 г. – 5 шт. 2018 г. – 5 шт. | Увеличение объема потребления тепловой энергии |
| 7. | Техническое обследование имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2016 | Проведение технического обследования имущества (объекты ТС, ВС, ВО) | Не проведение конкурса по заключению концессионного соглашению» |
| 8. | Оплата по ранее заключенным договорам за транспортные услуги по доставке питьевой воды для населения и общеобразовательных учреждений с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2016 |  |  |
| 9. | Приобретение фекального насоса на канализационно-насосную станцию | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального района | 2016 | Приобретение фекального насоса на КНС | ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |

1.5. Таблицы 3,4,5 раздела «10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

«10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области за счет средств местного бюджета

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2018 годы» | Всего | 601 | 0502 | 0600103190 | 5480,7 | 5080,7 | 200,0 | 200,0 |
| - 1. | Замена наружных водопроводных сетей с. Птичник | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 350,0 | 290,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Бирофельдского и Валдгеймского сельских поселений | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 140,0 | 120,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник, ул. Мирная, 10 «в», «г», здание биологической очистки по ул. Центральная, 53, с. Птичник | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 305,3 | 205,3 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 4. | Реконструкция емкости системы водоснабжения в с. Валдгейм | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 65,0 | 5,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 5. | Приобретение резервных источников питания на котельные | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 550,0 | 470,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 6. | Приобретение и установка приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельные | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 600,0 | 520,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 7. | Техническое обследование имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения | Ответственный исполнитель |  |  | 0600103190 | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. | Оплата по ранее заключенным договорам за транспортные услуги по доставке питьевой воды для населения и общеобразовательных учреждений с. Птичник | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 299,7 | 299,7 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9. | Оплата по ранее заключенным муниципальным контрактам N 037830000261500000_118427 от 15.07.2015 и N 0378300002615000009_118427 от 26.07.2015 (реконструкция котельных в с. Найфельд, с. Валдгейм) | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель | 601 | 0502 | 06001 22600 244 225 | 2780,7 | 2780,7 | 0 | 0 |
|  |  | Участник |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10. | Приобретение фекального насоса на канализационно-насосную станцию | Ответственный исполнитель | 601 | 0502 | 0600103190 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2018 годы»

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" Еврейской автономной области на 2016 - 2018 годы" | ВСЕГО | 5480,7 | 5080,7 | 200,0 | 200,0 |
| 1. | Замена наружных водопроводных сетей с. Птичник | Местный бюджет | 350,0 | 290,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Бирофельдского и Валдгеймского сельских поселений | Местный бюджет | 140,0 | 120,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник, ул. Мирная, 10 в, г, здание биологической очистки по ул. Центральная, 53 с. Птичник | Местный бюджет | 305,3 | 205,3 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Реконструкция емкости системы водоснабжения в с. Валдгейм | Местный бюджет | 65,0 | 5,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Приобретение резервных источников питания на котельные | Местный бюджет | 550,0 | 470,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Приобретение и установка приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельные | Местный бюджет | 600,0 | 520,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0" |
| 7. | Техническое обследование имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения | Местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Оплата по ранее заключенным договорам за транспортные услуги по доставке питьевой воды для населения и общеобразовательных учреждений с. Птичник | Местный бюджет | 299,7 | 299,7 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Оплата по ранее заключенным муниципальным контрактам N 037830000261500000_118427 от 15.07.2015 и N 0378300002615000009_118427 от 26.07.2015 (реконструкция котельных в с. Найфельд, с. Валдгейм) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 2780,7 | 2780,7 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Приобретение фекального насоса на канализационно-насосную станцию | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Таблица 5

Структура

финансирования муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области по направлениям расходов

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2016-2018 годы»

| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2700,0 | 2300,0 | 200,0 | 200,0 |
| Областной бюджет | 2780,7 | 2780,7 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1150,0 | 990,0 | 80,0 | 80,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НИОКР |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1550 | 1310 | 120,0 | 120,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0.» |

1.6. Раздел «11. Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«11. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В качестве критериев оценки эффективности мероприятий Программы используются индикаторы и показатели муниципальной Программы, которые приводятся в таблице 1 муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится ответственным исполнителем Программы при подготовке годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной Программы (далее - годовой отчет) в течение всего срока выполнения муниципальной Программы и после завершения ее реализации.

В течение года ведется мониторинг показателей, используемых при проведении оценки эффективности. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы в целом;

2) степень эффективности использования средств местного бюджета.

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы, основанный на оценке результативности муниципальной программы, с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени выполнения запланированных мероприятий;

- степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

- степени эффективности использования средств местного бюджета;

- степени достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной  программы.

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы включает:

- расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

1) оценка степени реализации запланированных мероприятий;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

3) оценка степени достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Оценка степени реализации запланированных мероприятий  рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета  рассчитывается по формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию программы.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  рассчитывается по формуле:

где:

- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- значение целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

- плановое значение целевого показателя (индикатора);

- значение i целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

- плановое значение i целевого показателя (индикатора);

- количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = 0,5 × СДцп+ 0,3 × ССуз+ 0,2 × СРм

где:

ЭРмп - интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ;

- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

- степень реализации мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы учитываются показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ и показатель эффективности использования средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета является оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка степени эффективности использования средств местного бюджета Эмб   рассчитывается по формуле:

Эмб = СДцп  / ССуз

где:

Эмб - эффективность использования средств местного бюджета;

- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и меньше объем использования средств местного бюджета».

- Ровс 2016=1

Ровс 2017 =1,

Ровс 2018 =1,

где Ровс – реконструкция объектов водоснабжения на отчетный год. Показатель считается положительным при достижении значения равным 1 или превышающим его.

- Рпсд 2016, 2017, 2018=1

Ртэс и ввс 2016 =1,

где Рпсд – разработка проектно-сметной документации на отчетный год. Показатель считается положительным при достижении значения равным 1 или превышающим его.

Ртэс и ввс  - разработка схем тепло, водоснабжения и водоотведения на отчетный год.  Показатель считается положительным при достижении значения равным 1 или превышающим его.

- Упутэ 2016, 2017, 2018≥1, где Упутэ – установка приборов учета тепловой энергии на отчетный год. Показатель считается положительным при достижении значения равным 1 или превышающим его.

- Прэп 2016,2017,2018≥1,где Прэп – приобретение резервных источников питания на котельные на отчетный год. Показатель считается положительным при достижении значения равным 1 или превышающим его.

- Т обсл. .2016 = 1

где Т обсл – техническое обследование имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения на отчетный год. Показатель считается положительным при достижении значения равным 2 или превышающим его.

- Пфн 2016,2017,2018 ≥1,где Пфн – приобретение фекального насоса на канализационно-насосную станцию на отчетный год. Показатель считается положительным при достижении значения равным 1 или превышающим его.».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает  в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района                                                            Е.П. Кочмар