|  | Приложение «УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального района от 03.02.2020 № 52 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на  2020-2024 годы»

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области

2019

1. Паспорт муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Структура муниципальной программы: | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы» |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | - проведение замены, ремонта, модернизации объектов коммунального комплекса; - разработка проектно-сметной документации; - мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты КХ (приобретение резервных источников питания на объекты КХ); - приобретение насосов; - бурение скважин. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - проведение замены, модернизации объектов коммунального хозяйства в с. Птичник, с. Валдгейм, с. Бирофельд, с. Найфельд, с. Дубовое 2020 г. – 5 ед.; 2021 г. – 7 ед.; 2022 г. – 5 ед.; 2023 г. – 6 ед.; 2024 г. – 5 ед. - Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию системы водоснабжения в с. Птичник, с. Бирофельд 2020 г. – 0 ед.; 2021 г. – 2 ед.; 2022 г. – 2 ед.; 2023 г. –- 2 ед.; 2024 г. – 0 ед. - мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты ЖКХ (приобретение резервных источников питания на объекты ЖКХ) 2020 г. – 1 ед.; 2021 г. – 1 ед.; 2022 г. – 1 ед.; 2023 г. – 1 ед.; 2024 г. – 1 ед.. - приобретение насосов 2020 г. – 3 ед.; 2021 г. – 0 ед.; 2022 г. – 0 ед.; 2023 г. – 0 ед.; 2024 г. – 0 ед. - бурение скважин 2020 г. – 0 ед.; 2021 г. – 1 ед.; 2022 г. – 0 ед.; 2023 г. – 0 ед.; 2024 г. – 0 ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 в один этап |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования муниципальной программы из средств местного бюджета составляет 123515,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 3715,4тыс. руб.; 2021 год – 49350,0 тыс. руб.; 2022 год – 24350,0 тыс. руб.; 2023 год – 25200,0 тыс. руб.; 2024 год – 20900,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - модернизируемые, отремонтированные, замененные объекты коммунального комплекса с. Птичник, с. Валдгейм, с. Бирофельд, с. Найфельд, с. Дубовое - разработанные проектно-сметные документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое,с. Найфельд и модернизацию системы водоснабжения в с. Птичник, с.. Бирофельд - проведенные мероприятия по приобретению насосов, проведенные мероприятия по повышению энергетической эффективности, по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на котельные, бурению скважины. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития

Одним из приоритетов национальной жилищной политики России является создание обеспечения комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Профилактические мероприятия, осуществляемые в коммунальном хозяйстве Биробиджанского муниципального района в период подготовки к зиме, не в состоянии решить проблемы деятельности коммунального комплекса, требуется целенаправленное вложение средств, именно в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, концентрация ресурсов для выполнения поставленных задач.

В настоящее время деятельность коммунального сектора на территории муниципального района характеризуется неудовлетворительным качеством

Высокий уровень износа основных фондов в коммунальном секторе вызван, в первую очередь, проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности организаций коммунального комплекса в обновлении основных фондов. Административные принципы управления коммунальной инфраструктуры сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствует стимул к повышению эффективности производства и снижению издержек. Это стало причиной несоответствия качества предоставляемых коммунальных услуг объемам финансовых средств, выделяемых на их предоставление.

Для повышения качества коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов в сфере модернизации основных фондов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения, за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки ресурсов до потребителя;

- повысит рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территорий;

- повысить конкурентоспособность промышленных предприятий за счет снижения стоимости используемых ресурсов.

Решить проблему повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации в регионах возможно только объединением усилий государства, регионов, органов местного самоуправления с привлечением частных инвестиций и заимствований.

Поэтому одной из основных задач подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих вовлечение частных средств, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Применение программного подхода позволит:

- привлечь к модернизации объектов коммунальной инфраструктуры средства как федерального, так и областного и местного бюджетов.

# 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы, цели и задачи

муниципальной программы

Одним из приоритетов жилищной политики района является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Основной целью муниципальной программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- проведение замены, ремонта, модернизации объектов коммунального комплекса;

- разработка проектно-сметной документации;

- мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты КХ (приобретение резервных источников питания на объекты КХ);

- приобретение насосов;

- бурение скважин.

# 4. Перечень показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год 2019 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Проведение замены, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в с. Птичник, с. Валдгейм,с. Бирофельд, с. Найфельд, с. Дубовое, | Единиц | __ | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию системы водоснабжения в с. Птичник, с. Бирофельд | Единиц | __ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты ЖКХ (приобретение резервных источников питания на объекты ЖКХ) | Единиц | __ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Приобретение насосов | Единиц | __ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Бурение скважин | Единиц | __ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Показатели (индикаторы) определяются на основе данных статистического наблюдения, отчетных и иных данных ответственных исполнителей программы.

Сбор информации о показателях (индикаторах) муниципальной программы планируется осуществлять посредством анализа отчетов.

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить достижение следующих показателей:

- проведение, замены, модернизации объектов  коммунального хозяйства в с. Птичник, с. Валдгейм, с. Бирофельд, с. Найфельд, с. Дубовое;

- разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию системы водоснабжения в с. Птичник, с. Бирофельд;

- мероприятия по обеспечению поставки электрической энергии на объекты теплоэнергокомплекса;

- приобретение насосов;

- бурение скважин.

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы - 2020 - 2024 годы в один этап.

7. Система программных мероприятий

Таблица 2

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение резервных источников питания на водозаборные сооружения | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020-2024 | Приобретенные резервные источники питания в количестве 5 ед. | Перебои в подачи централизованного электроснабжения |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию системы водоснабжения в с. Птичник, с. Бирофельд | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020-2023 | Разработанные проектно-сметные документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник 1ед., с. Бирофельд 1 ед, с. Дубовое 1 ед, с. Найфельд 1 ед. и модернизацию системы водоснабжения в с. Птичник 1 ед, с. Бирофельд 1 ед. | Невозможность строительства новых очистных сооружений канализации в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд |
| 3. | Модернизация водонапорных башен в с. Валдгейм, с. Бирофельд, с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020 | Модернизированная водонапорная башня в с. Валдгейм, с. Бирофельд, с. Птичник (3 ед.) | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 4. | Модернизация сетей водоснабжения | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020-2024 | Модернизированная сеть водоснабжения, протяженностью 4,5 км | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 5. | Бурение скважины в с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2021 | Новая скважина в с. Птичник в количестве 1 ед. | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 6. | Модернизация системы водоснабжения в с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020-2024 | Модернизированная система водоснабжения в с. Птичник в количестве 1 ед. | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 7. | Модернизация сетей водоотведения | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020-2024 | Модернизированная сеть водоотведения, протяженностью 2,5 км. | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 8. | Приобретение насосов | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | 2020 | Приобретенный насос в количестве 3 ед. | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |

8. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование рычагов государственной, экономической, финансовой и бюджетной политики в сфере жилищного и коммунального хозяйства с учетом интересов населения, проживающего на территории района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи администрации муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района.

Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района в ходе реализации муниципальной программы контролирует своевременность выполнения мероприятий и целевое использование бюджетных средств.

Отдел пол управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района на конкурсной основе осуществляют отбор исполнителей работ (услуг), согласовывают с ними возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых исполнителями программных мероприятий с исполнителями работ (услуг), определяемыми в соответствии с нормами федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам не планируется.

10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 123515,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 3715,4тыс. руб.;

2021 год – 49350,0 тыс. руб.;

2022 год – 24350,0 тыс. руб.;

2023 год – 25200,0 тыс. руб.;

2024 год – 20900,0 тыс. руб.